Protokół Nr 17/2004

z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 
oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

odbytego w dniu 17 i 19 maja 2004r.

Część I – 17 maja 2004r.

Ad. 1

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności

(zał. nr 1).

Tematykę posiedzenia radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji

(zał. nr 2 ).

Porządek obrad członkowie połączonych Komisji przyjęli bez uwag.

Ad. 2

Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady – poinformował, iż w dniu 26 maja br. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie na terenie Szpitala Powiatowego w Kluczborku.

Ad. 3

Z-ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2003 – 2008

(zał. nr 3 ).

W wypowiedzi swojej poruszył kwestie:

- około 7 maja wpłynęła informacja, że do dnia 19 maja br. można składać wnioski o środki 
z kontraktu wojewódzkiego

- pula środków do dyspozycji województwa to 21 mln. zł., będziemy dążyć aby część tych środków trafiła do budżetu naszej gminy

- aby móc pozyskać środki z kontraktu wojewódzkiego gmina musi posiadać 50 % środków własnych

- dofinansowane mogą być tylko te zadania, które są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w 2004r.

- jedno z zadań na które będziemy starać się o środki z kontraktu to

1) budowa budynku socjalno – kulturalnego w gimnazjum

2) drugie zadanie to budowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Wierzbicy

Górnej

- poinformował, iż otrzymaliśmy promesę 1.040 tys. zł na zadanie pt. budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej wraz z przyłączami.

Pan Olejnik – prosił o naniesienie autopoprawki, gdyż w przedłożonym radnym  projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadanie pt. budowa zaplecza kuchennego świetlicy
w Wierzbicy Górnej wielkość nakładów wynosi 100 tys. zł.

- kosztorys inwestorski wskazuje kwotę 180 tys. zł, w związku z brakiem środków 
w wysokości 80 tys. zł. w 2004r. proponuje się zaplanować tę kwotę w  2005r.

Pan Żebranowicz – pytał o jakie chodzi przyłącza w zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej                w Wierzbicy Górnej.

Pan Olejnik – wyjaśnił, iż:

- jest to I etap budowy sieci kanalizacyjnej finansowanej z SAPARD-u -  przyłącze budynków wielorodzinnych w Wierzbicy Górnej (za torami)

Pan Włos – prosił o informację na temat zadania pod nazwą rozbudowa wysypiska odpadów stałych

- podkreślił, iż  zgodnie z preliminarzem wydatków zadanie to będzie kosztowało  
11.750 tys. zł.

- pytał na jakim etapie wykonana jest sieć wodociągowa w Ligocie Małej.

Pan Olejnik – stwierdził, iż rozpoczęcie rozbudowy wysypiska odpadów przewiduje się na 2005r.

- Program Rozwoju Lokalnego szczegółowo przedstawia plan finansowania projektów przewidzianych do realizacji w latach przyszłych

- na w/w zadanie przewiduje się  środki  ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Funduszu Ochrony Środowiska.

Z-ca Burmistrza – podkreślił, iż:

- założenia finansowania z zewnątrz w Programie Rozwoju Lokalnego są bardzo optymistyczne

- środków własnych na budowę wysypiska zakłada się ok. 10-15%

- zadanie to będzie wpisane w Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, gdyż wyrażamy zgodę, że będzie to składowisko ponadgminne.

Pan Włos – zauważył, iż już wcześniej było wykonane pozwolenie budowlane

- pytał czy nie ma obaw, że pozwolenie to starci ważność.

Z-ca Burmistrza – w wypowiedzi swojej poruszył sprawy:

- firma, która wykonywała dokumentację nie wywiązała się z umownego terminu, wykonanie nastąpiło z 303 dniowym opóźnieniem

- wobec powyższego zostały naliczone kary umowne, kwota ta przekroczyła koszt wykonania dokumentacji

- jako zlecający zadanie, staliśmy na stanowisku wypłaty odsetek z tego tytułu

- Firma powołała nas do sądu

- na dzień dzisiejszy zostało podpisane porozumienie, kwota zapisana w umowie za wykonanie dokumentacji obniżona zostanie o 30%

- nie podpisanie niniejszego porozumienia mogłoby spowodować tzw. miarkowanie kar

- uważa się że obecna sytuacja jest korzystna.

Pan Olejnik – stwierdził, iż sieć wodociągowa wykonana została do granic przysiółka Ligoty Małej, pozostało tylko wykonanie przyłączy do poszczególnych posesji

- na dzień dzisiejszy nie dokonano wszystkich wpłat przez zainteresowane osoby.

Z- ca Burmistrza – zabierając głos podkreślił, iż:

- przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji odbyło się spotkanie

- ustalono, iż budowa wodociągu będzie realizowana przy współudziale mieszkańców Ligoty Małej, tj.: dokonanie wpłaty kwoty 1600 zł. w dwóch ratach

- w momencie uiszczenia wszystkich wpłat wykonane zostaną przyłącza wodociągowe do poszczególnych posesji.

Pan Włos -  podkreślił, iż:

- wnioskowano o ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania dot. modernizacji dróg w Wołczynie w ulicach: Harcerska, Przyjaciół, Kołłątaja, Polna

- w odpowiedzi na niniejszy wniosek Burmistrz stwierdził iż zostanie on uwzględniony 
w WPI na lata 2005 – 2009

- podczas dyskusji na jednym z posiedzeń p. Olejnik stwierdził, że zadanie to nie znajduje się w WPI w związku z brakiem środków finansowych, chyba że w zamian zrezygnujemy 
z innego zadania ujętego w WPI,

- wobec powyższego, pytał dlaczego wprowadzono zadanie jakim jest wysypisko odpadów, na które również nie ma środków w budżecie.

Pan Olejnik – stwierdził, iż:

- po analizie finansowej budżetu gminy wynika nie ma na razie możliwości ujęcia dróg

- ponadto nie ma możliwości w tak krótkim czasie opracować pozwoleń budowlanych tych dróg.

Z-ca Burmistrza – podkreślił, iż:

-    w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujęto zadanie pt. budowa  wysypiska odpadów

stałych, ponieważ posiadamy opracowaną dokumentację budowlaną

- uważa, że sukcesem dla gminy byłoby dokonanie przebudowy ul. Rzecznej

Pani Zabłocka – pytała dlaczego do kontraktu wojewódzkiego wybrane zostało zadanie z Wierzbicy Górnej, tam już są planowane inwestycje

- dlaczego skupiamy się tylko na jednej wsi.

Pani Szozda – w odpowiedzi na powyższe pytanie stwierdziła, dlatego niniejsze propozycje, ponieważ gmina jest w posiadaniu pozwoleń budowlanych na te zadania.

Pan Włos – pytał czy jest możliwość pozyskania środków finansowych pozabudżetowych na budowę dróg: Polna, Harcerska, Kołłątaja, Przyjaciół.

Z- ca Burmistrza  – stwierdził, iż inwestycje drogowe mogą być współfinansowane, ale gmina musi być w posiadaniu pozwoleń budowlanych oraz wkładu własnego.

Pan Włos – uważa, iż pismo Burmistrza w sprawie dróg jest wiążące i przedmiotowe drogi zostaną ujęte w Wieloletnim Planie inwestycyjnym na lata 2003 – 2008.

Członkowie połączonych Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2003 – 2008.

W dalszej kolejności  Pani Skarbnik Gminy – szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na rok 2004

(zał. nr 4 )

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały członkowie połączonych Komisji zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie.

W związku z wyczerpaniem I części porządku obrad Komisji, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Część II posiedzenia z 19 maja 2004r.

Ad. 4

Członkowie połączonych Komisji zgodnie z porządkiem obrad odbyli wizję lokalną  terenu budowy gimnazjum i hali widowiskowo - sportowej

Informacja nt. budowy obiektu sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Wołczynie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Maszkowski – poruszył sprawy:

- wymiany wykładziny w hali widowiskowo-sportowej,

- rozważenia możliwości wykonania zadaszenia tarasu materiałem przepuszczającym światło,

- ma obawy czy poprawki na tarasie dają efekt.

Pan Bartosiński – zwrócił uwagę, iż ponownie na elewacji pojawiły się „wykwity cementowe”.

Pan Włos  - w wypowiedzi swojej stwierdził, iż:

- płyta boiska wg opinii fachowców nie nadaje się do użytku

- została źle zniwelowana i tworzą się zastoiska wodne powodujące wymakanie roślinności

- nie usunięto gruzu z płyty boiska,

- zaproponował, aby Burmistrz na każdej sesji przedstawiał informację na temat  aktualnego stanu  budowy obiektów przy Publicznym Gimnazjum w Wołczynie.

Pan Bartosiński – podkreślił, iż należy rozważyć możliwość wykonaniem ogrodzenia obiektów sportowych ziemnych przy Publicznym Gimnazjum w Wołczynie.

Ad. 5

W dalszej części posiedzenia udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołczyn.

Pani Sekretarz – przedstawiła ogólne zagadnienia dot. ustawy o działalności pożytku publicznego            i wolontariacie, zaznaczając sprawy:

- celem w/w ustawy jest utworzenie programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego           z organizacjami pozarządowymi,

- do dnia 1.06.br. zlecanie zadań publicznych może się odbywać na starych zasadach, jednak po tym terminie zlecanie zadań może odbywać się wyłącznie w drodze przetargu gdyż tak stanowi omawiana ustawa,

- organizacje ubiegające się o status organizacji pozarządowej muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym,

- Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej określa zasady opracowywania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- w opracowywaniu programu współpracy powinny uczestniczyć osoby zaangażowane w prace organizacji społecznych.

Pani Mucha (Wiceprezes Koła Związku Emerytów i Rencistów w Wołczynie) – przedstawiła informacje na temat celów statutowych Związku jn.:

- związek liczy ok. 170 członków,

- zakres działalności obejmuje: sprawy socjalno-bytowe członków, organizację imprez kulturalnych , wyróżnianie członków, którzy ukończyli 70-ty rok życia,

- co 4 lata Koło Związku wybiera  zarząd na ogólnym zebraniu, składający się z 11 osób,

- działalność związku finansowana jest ze składek płaconych rocznie przez członków w wysokości 15 zł. oraz ze środków pozyskiwanych od sponsorów,

- członkowie Związku korzystają z wczasów, turnusów rehabilitacyjnych,  wycieczek                         i pielgrzymek, biorą czynny udział w  akcjach tj.: „Serce dla Wołczyna”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- w okresie świątecznym organizowane są skromne paczki dla najbardziej potrzebujących,

- Związek współpracuje z  samorządem gminnym, lokalnymi szkołami, Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Bankiem Spółdzielczym.

Pan Habrajski (łowczy Koła Łowieckiego „Świt”)- wypowiedział się w sprawie działalności Koła Łowieckiego:

- Koło gospodaruje na 7 tys.ha, w tym 2tys stanowią lasy , a pozostałe 15 tys. to pola,

- głównym celem Koła jest pozyskiwanie i ochrona zwierzyny,

- Koło „Świt” współpracuje z młodzieżą szkolną oraz rolnikami.

Pan Włos – w wypowiedzi swojej poruszył sprawy zanikającej populacji zajęcy oraz rozprzestrzenienia się  lisów,

- pytał, czy na naszym terenie pojawiły się bobry i czy są one objęte ochroną.

Pan Habrajski -   wypowiedział się w sprawach    :

- populacja lisów rozprzestrzeniała się w przeciągu 2 ostatnich lat wyniku rozpylanych szczepionek,

- w związku z tym, że lis jest zwierzyną łowną wyznaczony jest termin polowań na niego,

- Koło Łowieckie zakupiło dzikie króliki i  planuje zakup bażantów w celu rozprzestrzenienia ich populacji.

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej reprezentowali pan P. Rewienko oraz pani A. Litner.

Pani Litener (Hufcowa harcerek) – poinformowała, iż :

- harcerki z Wołczyna należą do hufca  w Kluczborku i stanowią dwie drużyny tzn. jedna drużyna jest w Wołczynie, a druga w Szymonkowie,

- głównym celem działalności hufca harcerek jest nauczenie samodzielności oraz prowadzenie działań  profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i sektom,

- podejmowane są działania w kierunku utworzenia w Wołczynie samodzielnego związku harcerek.

Pan Rewienko – wypowiedział się w sprawach:

- w Wołczynie działa Związek Drużynowy Harcerstwa ,

- zbiórki harcerzy odbywają się dwa razy w tygodniu w salkach katechetycznych  oraz w plenerze,

- Związek Harcerstwa jest organizacją pożytku publicznego i złożył wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

- zwrócił się do gminy Wołczyn, z prośbą o użyczenia lokalu, dla potrzeb harcerstwa.

Pan R. Matusiak (Prezes Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych) – przedstawił informację nt. prac Zarządu, zaznaczając sprawy:

- Zarząd liczy 614 członków, którzy są właścicielami ogródków działkowych przy ulicach: Sienkiewicza, Ogrodowej, Leśnej,

- co 5 lat wybierany jest Zarząd, którego biuro mieści się przy ul. Leśnej w Wołczynie.

Pan T. Rudnicki (Związek Kombatantów RP i byłych więźniów Politycznych) – wypowiedział się w sprawie działalności Związku:

- Związek liczy 59 członków ,

- działalność Związku finansowana jest ze składek członkowskich,

- członkowie Związku biorą czynnych udział w uroczystościach narodowych.

Pan R. Wiszniewski (Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego) – poinformował, iż Fundacja powstała w lutym br., i  w chwili obecnej ubiega się o status organizacji pożytku publicznego

- celem działalności jest propagowanie lokalnego środowiska oraz współpraca z zagranicą.

Pani R. Szeliga ( Stowarzyszenie Civitas Christiana) – przedstawiła informacje w temacie działalności Stowarzyszenia:

- celem działalności Stowarzyszenia jest praca na rzecz lokalnego środowiska i jego integracja poprzez organizowanie uroczystości okolicznościowych tj.: dzień matki, dzień niepodległości, rocznica Konstytucji „3 Maja”, oraz  wycieczek związanych z kultem religijnym,

- działalność finansowana jest ze składek członkowskich oraz otrzymywanych dotacji z oddziału wojewódzkiego, ponadto stowarzyszenie zabiega o sponsorów,

- stowarzyszenie skupia 36 osób, spośród których wybierany jest zarząd,

- podjęto działania w kierunku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,

- wyraziła chęć współpracy przy opracowywaniu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Pan S. Libera (PKS „Jutrzenka”) - poinformował, iż:

- Klub Sportowy organizuje wiele zajęć sportowych ,

- pracami Klubu kieruje prezes oraz 4 członków,

- środki finansowe pozyskiwana są poprzez dotacje oraz pozyskiwanie sponsorów.

Pan Czarnowski (przedstawiciel Klubu AA) – przedstawił informację w temacie działalności Klubu:

- grupa AA składa się z 15 osób,

- celem działalności Klubu jest pomoc ludziom, którzy oczekują tej pomocy,

- Klub otrzymuje dotacje z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- organizowane są spotkania grupy Al-Anon.

Pan Włos – przypomniał, iż w poprzedniej kadencji Rady również organizowano spotkania z udziałem organizacji i stowarzyszeń,

- zauważył, iż organizacje wyrażają wole współpracy przy opracowywaniu programu do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Pan A. Wojtyszyn (Polski Związek Wędkarski) – przedstawił informację w zakresie działalności Związku:

- zadaniem Związku jest organizowanie zawodów wędkarskich,

- w skład zarządu Związku wchodzi 7 osób,

- działalność finansowana jest ze składek członkowskich oraz środków pozyskanych od sponsorów.

Pan W. Antkowiak – przedstawił informację nt. działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych:

- Zrzeszenie powstało w 2004r. i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- wybierany jest zarząd w składzie 5 osób,

- głównym celem działalności jest z propagowaniem kultury i sportu wśród młodzieży, a także utrzymanie obiektów sportowych

- działalność sportowa prowadzona jest w LZS-ach w 7 siedmiu miejscowościach,

- prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół wiejskich w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

- pozyskiwaniem i podziałem środków finansowych zajmuje się Zarząd.

Pan K. Maszkowski (Prezes Stowarzyszenia  Pomocy Rodzinie „Przystań”)  - wypowiedział się         w sprawie działalności Stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie działa od czerwca 2000r. i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze

Sądowym,

- wystąpiono z wnioskiem o zarejestrowanie w KRS-ie jako organizacja pożytku publicznego,

- głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej  „Przystań”

dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcjami społecznymi,

- poinformował, również, iż na terenie Gminy Wołczyn od 2003r. działa Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca PIO, które również stara się o status organizacji pożytku publicznego,

- zaznaczył, iż w/w hospicjum działa w systemie domowych i jego zadaniem jest pomoc ludziom

śmiertelnie chorym.

Pan Bartosiński – podziękował organizacją społecznym i stowarzyszeniom za przybycie na posiedzenie Komisji Rady.

Pan Maszkowski – wypowiedział się w sprawie:

- Rada powinna w najbliższym czasie uchwalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który będzie sprzyjał lokalnym organizacją

- powstawać będą  organizacje i stowarzyszenia, których celem będzie pozyskiwanie funduszy,

- organizacje z terenu gminy Wołczyn powinny zostać powiadomione o terminie opracowywanie przedmiotowego programu.

Pani Sekretarz – w wypowiedzi swojej podkreśliła sprawy:

- umowy zawarte do 1.06.br. będą obowiązywały do czasu ich wygaśnięcia,

- natomiast po w/w terminie wszystkie umowy na dofinansowanie będą zawierane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Kwaśnicki

Protokołowała

Julita Matelska