U M O W A   NR ......../2007

W  dniu ….. kwietnia 2006 r. w Wołczynie pomiędzy Gminą Wołczyn, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- mgr Jana Leszka Wiącka	-	Burmistrza Miasta

a …………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………,

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Uzupełnienie ubytków  w drogach gminnych i wewnętrznych tłuczniem na terenie gminy Wołczyn przy użyciu  tłucznia bazaltowego o granulacji 0 – 31,5 mm, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonane roboty cenę umowną za remont drogi przy użyciu 1000 Mg materiału kwotę w wysokości:

………………….. zł netto plus

………………….. zł podatku vat, razem

………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………).

- Szacunkowa wielkość tłucznia użyta do remontu dróg podczas  całego okresu realizacji umowy to 1.000 Mg, a szczegółowe wyszczególnienie ilości kamienia wapiennego użytego w poszczególnych miejscowościach określa Załącznik Nr 1.

- Przyjęty szacunkowo zakres robót może ulec zmianie na rzecz zmniejszenia jak również zwiększenia ilości użytego tłucznia, jednak nie więcej niż 20 % przyjętej wielkości.

- Ilości wymienione w pkt.2 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie, decyzja o tych zmianach leży jednak po stronie Zamawiającego.

- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie na konto Wykonawcy w Banku …………………………………………….

( 2

Strony ustalają, że roboty mogą być rozpoczęte po podpisaniu niniejszej umowy.

( 3

- Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację robót będzie  ………………………………………...

- Reprezentantem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową będzie mgr Tomasz Olejnik i sołtys wsi.

( 4

Termin  wykonywania określonego w ( 1 zakresu robót ustala się   na  okres  od  dnia  podpisania  niniejszej  umowy do 20 lipca 2007 r.

( 5

- Odbiorem robót będących przedmiotem niniejszej umowy będzie potwierdzenie przez Sołtysa wsi ich wykonania na dokumencie określającym ilość użytego do remontu kamienia bazaltowego. W przypadku remontu dróg na terenie miasta potwierdzającymi wykonanie prac będzie Tomasz Olejnik.

- Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z potwierdzonymi przez Sołtysa Wsi dokumentami stwierdzającymi ilość użytego do remontu kamienia bazaltowego.

( 6

- W  przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z   przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem  odszkodowania 10  % wartości robót netto.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10 % wartości robót netto w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

( 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wskazanego w ( 1 pkt. 3 zakresu robót objętych umową w wysokości 0,5 % ich wartości netto.

- Oprócz kar umownych przewidzianych niniejszą umową, Zamawiający ma prawo  dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

( 8

- Wykonawca  jest  związany  zakresem  oraz  miejscem  wykonania   zlecenia  zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

- Użyte w umowie określenie "Uzupełnienie ubytków  w drogach gminnych i wewnętrznych tłuczniem ….." oznacza stworzenie w miejscach wykonania  umowy  jednolitej,  równej powierzchni jezdni bez konieczności wałowania przy użyciu materiału bazaltowego o granulacji 0 – 31,5 mm.

( 9

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta.

( 10

Do wykonania niniejszej umowy Wykonawca będzie używał kamienia bazaltowego o granulacji 0 – 31,5 mm.

( 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

( 12

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Gospodarczego w Opolu.

( 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

..................................................                                     ......................................................

Zamawiający                                                                          Wykonawca