Projekt pn: „Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w ramach Poddziałania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej

Umowa Nr RPOP.05.01.00-16-0005/17-00

Umowa

(projekt)

zawarta w wyniku postępowania przetargowego w dniu ………………….. r. w Wołczynie pomiędzy Gminą Wołczyn zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

mgr Jana Leszka Wiącka – Burmistrza Wołczyna

a .................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ......................................................................................

2. ......................................................................................

zwanymi dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zobowiązuje się do wykonania opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie” – zadanie 1 „Budowa ogrodu halofitowego”, zwanego dalej „Przedmiotem umowy”.

- Zakres zamówienia obejmuje, oprócz wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie wszystkich obiektów ogrodu halofitowego wraz z obiektami pomocniczymi i zagospodarowaniem terenu tj.:

- Ogród halofitowy,

- Tężnia solankowa,

- Pomieszczenia techniczne tężni,

- Pawilon edukacyjny.

Prace objęte przedmiotem umowy będą wykonywane pod nadzorem przyrodniczym, który zostanie zapewniony przez Zamawiającego.

- Umowa w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

  - opracowanie koncepcji architektonicznej oraz przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy,

  - udział w spotkaniach roboczych, na których Wykonawca przedstawi zaawansowanie prac i zastosowane przyjęte rozwiązania projektowe, nie rzadziej niż raz w miesiącu,

  - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, przy uwzględnieniu wytycznych,  wymagań i warunków programu funkcjonalno – użytkowego, potrzebnej do uzyskania ostatecznych  decyzji  (według  potrzeb:  zezwalającej  na  realizację  inwestycji  decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i innych, uwzględniającej wszystkie rodzaje robót budowlanych (branże), których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia),  na  którą w szczególności składa się projekt budowlany,  projekt  wykonawczy  dla  wszystkich  branż  oraz  specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  wykonanie  innych  opracowań, wynikających z dokumentacji, warunków technicznych i uzgodnień,

  - w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym. Zastrzeżenia i uwagi przedłożone zostaną w terminie 5 dni.

  - wyjaśnianie i uwzględnienie uwag Urzędu Marszałkowskiego przedstawionych w trakcie opiniowania rozwiązań projektowych,

  - sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

  - pozyskanie wszystkich uzgodnień, warunków technicznych, zezwoleń, pozwoleń, koniecznych do wykonania zadania (w tym pozwolenia na budowę – jeśli jest wymagane),

  - opracowanie uzupełniających rozwiązań projektowych, koniecznych do wykonania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznym, np. w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, jeżeli będzie wymagane,

  - wykonanie  opracowań  oraz  czynności  prawnych  koniecznych  dla  realizacji Przedmiotu umowy, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane,

  - inne  niezbędne  czynności  wymagane  przepisami  prawa,  a  związane  z  realizacją przedmiotu umowy,

- Zakres umowy w zakresie robót budowlanych obejmuje w szczególności:

  - wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania Przedmiotu  umowy  na podstawie  dokumentacji  projektowej  określonej  w  ust.  3,  zgodnie  z  ofertą Wykonawcy i zasadami wiedzy technicznej,

  - zagospodarowanie  terenu  budowy,  jego  zabezpieczenie  oraz  zorganizowanie  we własnym zakresie zaplecza budowy,

  - zapewnienie nadzoru  autorskiego  w  zakresie  zgodności  realizacji  zadań  z dokumentacją projektową określoną w ust. 3,

  - przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz prób końcowych wybudowanej tężni solankowej,

  - uzyskanie kompletu decyzji zezwalających na użytkowanie (w tym pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli jest wymagane lub zawiadomienia o zakończeniu budowy),

  - prowadzenie obsługi geodezyjnej,

  - opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej,

  - wykonanie kosztorysu powykonawczego,

  - sporządzanie innych dokumentów dotyczących budowy, jakie mogą być wymagane do  rozliczenia dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

- Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do uwag lub zastrzeżeń związanych z podlegającą wykonaniu dokumentacją projektową, uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

§ 2

Terminy realizacji

- Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi po podpisaniu umowy bez zbędnej zwłoki.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej niż z dniem przekazania placu budowy, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  poszczególnych prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego, który to harmonogram stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji zamówienia do 15 listopada 2019r. z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych terminów:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej – do 30 kwietnia 2019r., przy czym terminem sporządzenia projektu będzie dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

  - Wykonanie robót budowlanych do 15 listopada 2019r.

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, co najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu umowy określonego w § 1 ustalono w wyniku przetargu i wynosi:

Wynagrodzenie netto ………………………………Podatek VAT 23% ……………………..

Wynagrodzenie brutto ………………….………………

(słownie:………………………………………………………………………………………)

w tym:

1 Sporządzenie projektu budowlanego

Wynagrodzenie netto ………………………………Podatek VAT 23% ……………………..

Wynagrodzenie brutto ………………….………………

(słownie:………………………………………………………………………………………)

2 Wykonanie robót budowlanych

Wynagrodzenie netto ………………………………Podatek VAT 23% ……………………..

Wynagrodzenie brutto ………………….………………

(słownie:………………………………………………………………………………………)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa w zakresie wymienionym w §1 niniejszej umowy jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Projektant, łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów-autorów dokumentacji projektowej. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji. Zachowują oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie rysunków, odpisów i innych dokumentów Projektanta włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji.

- Rysunki, opisy i inne dokumenty sporządzone przez Projektanta w ramach dokumentacji projektowej dla inwestycji nazwanej w §1 niniejszej umowy stanowiące element składowy usługi Projektanta i projektantów autorów, przeznaczone są wyłącznie do użytku dla tej inwestycji, w tym także:

- do powielania przedmiotu umowy w dowolnej liczbie egzemplarzy celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji, w całości lub części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot umowy,

- wydawania kopii opracowania projektowego oferentom biorącym udział w postępowaniu o zamówienia udzielane na jej podstawie.

- wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy przez Wykonawcą wybranego przez Zamawiającego,

- kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

- w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej), w tym rozpowszechnianie (emisji) w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,

- w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których dokumentację projektową utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,

- wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

- przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy,

- Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań lub do podobnych celów, w związku z inwestycją wymienioną w §1 niniejszej umowy, nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Projektanta i projektantów autorów.

- Projektant zapewnia, że dokumentacje, o których mowa w §1 niniejszej umowy, nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich i ponosi za to odpowiedzialność.

- W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw Strony trzeciej Projektant jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy dla załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia oraz pokryć koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji - naprawienia szkody i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów elementów zagospodarowania terenu budowy,

- poniesienia kosztów związanych z opracowaniem planu organizacji ruchu i jego realizacją. Plan organizacji ruchu podlega uzgodnieniu przez zamawiającego,

- poniesienia kosztu zajęcia pasa drogowego,

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód w ruchu komunikacyjnym oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą,

- uporządkowania miejsca pracy po zakończeniu robót. Gruz należy ułożyć w stosy a następnie przetransportować z terenu budowy. Uzyskany złom wykonawca przekaże zamawiającemu. Pozostałe odpady stanowią własność wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego jako ryzyka Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, nowych, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

- Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać prace fizyczne na budowie wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.

- Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy inne dokumenty potwierdzające, że robotnicy są zatrudnieni na umowę o pracę.

§ 6

- Wszelkie roboty nie objęte umową mogą być wykonane na podstawie uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym na dodatkowe zamówienie.

- Zamawiający zapewnia sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku niewykonania robót wynikających z braku potrzeb czy możliwości ich wykonania o ich wartość. W takim przypadku strony określają wartość nie wykonanych robót w oparciu o czynniki cenotwórcze wynikające z oferty przetargowej.

§ 7

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu zadania w całości.

- Zamawiający przewiduje odbiory częściowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, o którym mowa w §2 pkt. 3.

- Roboty budowlane, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy – jeśli jest prowadzony. Poszczególne odbiory częściowe będą potwierdzane protokołem odbioru częściowego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Protokół odbioru dokumentacji projektowej nie jest równoznaczny z odbiorem dokumentacji bez wad. Jeżeli w dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi Wady, lub wniesie inne zastrzeżenia, wówczas zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od otrzymania tej dokumentacji listę wszystkich wad i zastrzeżeń. Będzie to jednoznaczne z odmową jej odbioru. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia wad, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić ten termin. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wady i uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystąpią ponownie do dokonania odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiory będą przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu umowy, organ wydający decyzję formalno-prawne wykaże braki w Przedmiocie umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień wskazanych przez organ wydający decyzje formalno – prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach wynagrodzenia określonego w §3.

- Strony ustalają następujące rodzaje odbioru robót:

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - Odbiór częściowy robót zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - Odbiór końcowy,

  - Odbiór gwarancyjny,

  - Odbiór pogwarancyjny.

- Zakończenie robót oraz odbiór określony w pkt. 5 stwierdzony zostanie protokołem odbioru robót spisanym w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.

- Na dzień odbioru końcowego Wykonawca powinien posiadać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

§ 8

Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na cały wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru robót.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy kończy się z upływem ........... miesięcy od dnia skutecznego odbioru.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w ciągu 3 dni od zgłoszenia jej.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 9

Zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej na zadanie w oparciu o protokół odbioru.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane roboty budowlane na podstawie odbiorów częściowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §2 pkt. 3. Wykonawca może wystawić maksymalnie 3 faktury przejściowe.

- Zapłata wynagrodzenia za projekt budowlany nastąpi w dwóch ratach:

- I rata wysokości 60% wynagrodzenia płatna po akceptacji przez zamawiającego projektu budowlanego i przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie budowlane/zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

- II rata wysokości 40% wynagrodzenia po zatwierdzeniu projektu do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz uzyskaniu pozwolenia budowlanego /zgłoszenia robót.

- Zamawiający zapłaci za wykonane roboty w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktura powinna być wystawiona następująco: Nabywca: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46 250 Wołczyn,  NIP 751 17 50 349. Odbiorca: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności w formie przelewu na rachunek Wykonawcy prowadzony przez ……………………………………………………………………………..

- Zapłata wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 3, ust. 1, w sytuacji zawarcia umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana jest przekazaniem Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto, Wykonawca załącza protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą podstawą dla Zamawiającego do dokonania wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania zamówienia,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania zamówienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 7 i 8 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

- brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,25% wynagrodzenia podwykonawcy brutto,

- za nieprzedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany umowy (dotyczy robót budowlanych) w wysokości 5 000 zł,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 zł,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000 zł.

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

Odstąpienie od umowy i zmiana treści umowy

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto nw. przypadkach:

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi z własnej winy do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w przeciągu dwóch tygodni od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie.

- Zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Inwestora nie nastąpiła poprawa wykonania tych obowiązków.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

- Zamawiający nie wyklucza możliwości zmian treści umowy w sytuacji, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych możliwa będzie zmiana terminu wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie wyklucza zmiany terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku przedłużającej się procedury oceny dokumentacji projektowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego lub przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń lub uzgodnień wydawanych przez inne organy administracji.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

Udział podwykonawców w realizacji zamówienia

- Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego podwykonawcę w trybie ściśle określonym w art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego.

- Za podwykonawcę uznaje się podmiot, który na podstawie umowy z generalnym wykonawcą realizuje część zamówienia. Za podwykonawców nie uznaje się dostawców sprzętu i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, chyba że dostawcy Ci dokonali montażu sprzętu i materiałów w przedmiocie umowy.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom z uwzględnieniem następujących postanowień:

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego w formie pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zobowiązany jest także przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

  - Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych licząc od dnia doręczenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo.

  - Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt. 1.2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt.1.3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.

  - Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

    - nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków         zamówienia,

    - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30dni.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1.1-1.5 stosuje się odpowiednio.

  - Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

  - Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie wykonawcę.

  - Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.

  - W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo

  - Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na dokonanie zapłaty.

  - W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

  - Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, tj. kwotę ......................... zł najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie: .............................................

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

- Oferta wykonawcy stanowi  integralną część umowy.

- Harmonogram prac stanowi integralną część umowy.

- Program funkcjonalno – użytkowy przywołany w §1 umowy stanowi jej integralną część.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

Jeśli dotyczy