###### ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI DLA GMINY WOŁCZYN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

###### ORAZ WYBRANE ZADANIA KOORDYNOWANE

###### Tabela 48. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań własnych gminy przewidzianych do realizacji na lata 2004 –2007 z perspektywą do roku 2011,

###### z uwzględnieniem zadań koordynowanych

| Zadania przewidziane do realizacji | Jednostki realizujące i współpracujące | Termin realizacji | Szacunkowy koszt zadania w PLN | Źródła finansowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Całkowity koszt | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |
| Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji |
| Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy wraz z projektem docelowej Gminnej Sieci Obszarów Chronionych i harmonogramem jej wdrażania | Gmina ZOPK oddział w Ładzy Nadleśnictwa Wojewoda | 2006 | 32 000 16 000 |  |  | 32 000 16 000 |  | 50% środki własne 50% WFOŚiGW | Zadanie wynikające z POŚ województwa opolskiego i powiatu kluczborskiego |
| Objęcie ochroną prawną, co najmniej dwóch obszarów cennych przyrodniczo | Gmina ZOPK oddział w Ładzy Nadleśnictwa Wojewoda | 2006-2007 | 2 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | Środki własne | Zadanie wynikające z POŚ województwa opolskiego i powiatu kluczborskiego |
| Objęcie ochroną prawną obiektów wytypowanych do ochrony pomnikowej | Gmina ZOPK oddział w Ładzy Nadleśnictwa Sołtysi | 2005-2007 | 3 000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | GFOŚiGW |  |
| Przeprowadzenie studiów krajobrazowo-kulturowych ze sporządzeniem szczegółowych wytycznych do planów miejscowych dotyczących rewaloryzacji zabudowy i układów urbanistycznych, co najmniej dwóch miejscowości – priorytetowo wsi Komorzno i Skałągi | Gmina Marszałek Pełnomocnik ds. Odnowy Wsi UM Akademia Rolnicza we Wrocławiu | 2006-2007 | 30 000 6 000 |  |  | 15 000 3 000 | 15 000 3 000 | 20% Środki własne 80 % Fundusze UE |  |
| Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku w Wołczynie | Gmina | 2004 | 115 306 54 769 |  |  |  |  | 47% Środki własne 53 % WFOŚiGW | Zadanie przewidziane w WPI, Zadanie realizowane |
| Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, a w tym w każdym roku dokonanie nasadzeń, co najmniej 100 szt. zieleni trwałej w miejscowościach gminnych i wzdłuż dróg, w tym, co najmniej 100 szt. drzew szlachetnych (lipa, dąb, klon itp.) | Gmina | 2004-2007 | 66 930 | 15 930 | 11 000 | 20 000 | 20 000 | GFOŚiGW |  |
| Wytyczenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej ze wskazaniem na południową część gminy | Gmina Sołectwa ZOPK oddział w Ładzy | 2006 | 20 000 4 000 |  |  | 20 000 4 000 |  | 20% Środki własne 80 % Fundusze UE |  |
| Realizacja, co najmniej jednego projektu dotyczącego wykorzystania walorów przyrodniczych lub kulturowych dla rozwoju wsi | Gmina Sołectwa | 2006-2007 | 50 000 10 000 |  |  |  | 50 000 10 000 | 20% Środki własne 80% Fundusze UE |  |
| Prowadzenie działań mających na celu zachęcenie rolników w sołectwie: Brynica, Szum, Wąsice i Wierzchy (184 gospodarstw) do udziału w Programie rolnośrodowiskowym | Gmina ODR ARiMR Organizacje ekologiczne | 2005-2007 | 300 |  | 100 | 100 | 100 | Środki własne |  |
| Razem na działanie ochrona przyrody i krajobrazu | 319 536 162 999 | 15 930 | 12 100 | 89 100 45 100 | 87 100 34 100 |  |
| Koszty całkowite na działanie ochrona przyrody i krajobrazu w latach 2004 – 2007 wynoszą 319 536 PLN, w tym ze środków własnych 162 999 PLN |
| Ochrona lasów |
| Aktualizacja granicy polno-leśnej w opracowaniach planistycznych | Gmina | 2007 | W ramach działań przewidzianych w dziale planowanie przestrzenne i strategiczne | Środki własne |  |
| Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych |
| Opracowanie ewidencji istniejących źródeł zanieczyszczenia wód i gleb ściekami bytowo-gospodarczymi (szamb, płyt gnojowych, przydomowych oczyszczalni ścieków) | Gmina | 2006-2007 | 2 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | GFOŚiGW |  |
| Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej wraz z przyłączami | Gmina | 2004 | 1 420 000 166 785 | 1 420 000 166 785 |  |  |  | 12% GFOŚiGW 40% ANR 48% SAPARD | Zadanie zrealizowane |
| Czyszczenie ciągów kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych | Gmina | 2004-2005 | 18 000 | 8 000 | 10 000 |  |  | GFOŚiGW |  |
| Budowa przykanalika sanitarnego wraz z separatorem tłuszczu w Publicznym Gimnazjum w Wołczynie | Gmina | 2004 | 17 000 | 17 000 |  |  |  | GFOŚiGW | Zadanie zrealizowane |
| Wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych | Gmina | 2004-2005 | 16 350 | 2 350 | 14 000 |  |  | GFOŚiGW |  |
| Budowa sieci wodociągowej Wołczyn – Ligota Mała (L=1300 mb) | Gmina | 2004 | 84 000 50 000 | 84 000 50 000 |  |  |  | 59% Środki własne Środki inwestorów prywatnych | Kontynuacja zadania z roku 2003. Zadanie zrealizowane. |
| Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie (L=1011 mb) | Gmina | 2004 | 43 723 0 | 43 723 0 |  |  |  | 100% ANR | Kontynuacja zadania z roku 2003. Zadanie zrealizowane. |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej - II etap | Gmina | 2004 -2006 | 2 970 730 446 513 | 10 980 0 | 3 000 | 2 956 750 443 513 |  | Środki własne GFOŚiGW 75% ZPORR | Posiadany jest projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie przewidziane w WPI |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałcicach | Gmina | 2004-2007 | 3 396 332 259 629 | 47 857 0 | 2 000 | 1 797 103 25 223 | 1 549 372 232 406 | 16% Środki własne ANR 74% ZPORR | Posiadany jest projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie w WPI |
| Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | Gmina | 2006 | 80 000 40 000 |  |  | 80 000 40 000 |  | 50% Środki własne ANR | Zadanie przewidziane w WPI |
| Wstępne studium wykonalności na modernizację oczyszczalni ścieków w Wołczynie | Gmina | 2005 | 15 000 |  | 15 000 |  |  | GFOŚiGW |  |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | Gmina | 2007-2008 | 2 000 000 550 000 |  |  |  | 800 000 200 000 | 28% Środki własne WFOŚiGW 45% UE | Zadanie przewidziane w WPI |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | Gmina | 2007 | 700 000 200 000 |  |  |  | 700 000 200 000 | 28% Środki własne WFOŚiGW 43% UE | Zadanie przewidziane w WPI |
| Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały – Jedliska i Wąsice | Gmina | 2005-2006 | 200 000 63 000 |  | 13 000 | 200 000 50 000 |  | 25% Środki własne GFOŚiGW 75% ZPORR | Zadanie przewidziane w WPI |
| Remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w Wołczynie | Gmina GZD | 2005-2006 | 1 888 614 301 992 |  | 22 000 | 1 866614 279 992 |  | 15 % Środki własne 75% ZPORR 10 % Budżet państwa | Zadanie przewidziane w WPI |
| Budowa instalacji zagęszczania brzeczki pofermentacyjnej - wyparka | Lesaffre bio-corporation sp. z o.o. w Wołczynie | 2004-2005 | 17 000 000 |  |  |  |  | Środki własne kredyt inwestycyjny | W trakcie realizacji |
| Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem do przechowywania gnojówki lub gnojowicy | Przedsiębiorstwo Rolne „AGRO-FERM” sp.z o.o. w Wierzbicy Górnej | 2005-2007 | zbiornik 250 zł/m3 płyta 150 zł/m3 |  |  |  |  | Środki własne |  |
| Budowa płyty gnojowej | Promex Rożnów sp. z o.o. w Rożnowie | 2005-2007 | zbiornik 250 zł/m3 płyta 150 zł/m3 |  |  |  |  | Środki własne |  |
| Razem na działanie ochrona wód podziemnych i powierzchniowych (zadania własne gminy) | 12 851 749 2 146 269 | 1 633 910 244 135 | 79 000 | 6 901 467 839 728 | 3 050372 633 406 |  |
| Koszty całkowite zadań własnych na działanie ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w latach 2004 – 2007 wynoszą 12 851 749 PLN, w tym ze środków własnych 2 146 269 PLN |
| Ochrona powierzchni ziemi i gleb |
| Prowadzenie działań mających na celu propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej | Gmina ODR | 2006-2007 | 1 000 |  |  | 500 | 500 | Środki własne WFOGR |  |
| Działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów i utrzymaniem czystości i porządku opisano w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Wołczyn |
| Razem na działanie ochrona powierzchni ziemi i gleb | 1 000 |  |  | 500 | 500 |  |
| Koszty całkowite na działanie ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w latach 2004 – 2007 wynoszą 1 500 PLN, w tym ze środków własnych 1 500 PLN |
| Ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i energooszczędność |
| Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną” z opracowaniem kompleksowej oceny możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gminie, w tym energii geotermalnej | Gmina | 2006 | 30 000 |  |  | 30 000 |  | Środki własne | Zadanie obligatoryjne zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1504] |
| Modernizacja drogi Krzywiczyny – Świniary Wielkie | Gmina | 2007-2008 | 750 000 95 000 |  |  |  | 95 000 95 000 | 13% środki własne FOGR | WPI |
| Budowa drogi – ul. Dzierżonia w Wołczynie | Gmina | 2007-2008 | 280 000 |  |  |  | 100 000 | środki własne | WPI |
| Modernizacje ulic w Wołczynie: ul. Rzeczna, ul. Polna. | Gmina | 2004-2005 2007-2008 | 888 197 246 392 250 000 62 500 | 32 457 | 855 740 213 935 |  | 24 000 | środki własne ZPORR | WPI |
| Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | Gmina | 2004-2008 | 540 400 | 20 400 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | środki własne | WPI |
| Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymianą stolarki otworowej | Gmina | 2006-2007 | 150 000 130 000 |  |  | 40 000 | 110 000 90 000 | środki własne budżet państwa | WPI |
| Modernizacja dróg powiatowych: - Bogacica – Szum - Wołczyn - Odłogi | Starostwo powiatowe w Kluczborku | 2004-2006 | 550 000 1 300 000 |  |  |  |  |  | Zadanie przewidziane do realizacji w powiatowym programie ochrony środowiska |
| Razem na działanie ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej (zadania własne) | 2 888 597 1 383 892 | 52 857 | 985 740 343 935 | 200 000 | 459 000 439 000 |  |
| Koszty całkowite zadań własnych na działanie ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej w latach 2004 – 2007 wynoszą 1 697 597 PLN, w tym ze środków własnych 1 035 792 PLN |
| Ochrona przed hałasem |
| Nasadzenia drzew wzdłuż dróg | Gmina Zarządcy Dróg | 2004-2007 | Zadanie przewidziane w dziale ochrona przyrody i krajobrazu | środki własne |  |
| Analiza i wprowadzenie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w planach miejscowych na podstawie nowych pomiarów opracowanych przez zarządców dróg i linii kolejowej | Gmina | 2006-2007 | W ramach pracy urzędu oraz przewidziane w dziale planowanie przestrzenne i strategiczne | środki własne |  |
| Zbieranie danych o zagrożeniu hałasem w gminie | Gmina Zarządcy dróg i linii kolejowej | 2005-2007 | Zadanie przewidziane w dziale zarządzanie Programem ochrony środowiska jako „Budowa bazy danych …” | środki własne |  |
| Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku |
| Sporządzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | Gmina | 2005 | W ramach pracy urzędu | Środki własne | Zadanie obligatoryjne (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) |
| Akcja „Sprzątanie Świata” | Placówki oświatowe | 2005-2007 | 6 000 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | GFOŚiGW | Zadanie zgłoszone przez placówki oświatowe |
| Obchody „Dnia Ziemi” | Placówki oświatowe Gmina | 2005-2007 | 6 000 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | GFOŚiGW |  |
| Razem na działanie edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku | 12 000 |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |
| Koszty całkowite na działanie edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku w latach 2004 – 2007 wynoszą 12 000 PLN, w tym ze środków własnych 12 000 PLN |
| Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównoważonego rozwoju |
| Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego | Gmina | 2004 | W ramach pracy urzędu | Środki własne |  |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szum i Skałągi | Gmina | 2007 | 100 000 |  |  |  | 100 000 | Środki własne | . |
| Razem na planowanie przestrzenne i strategiczne | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |
| Koszty całkowite na działanie planowanie przestrzenne i strategiczne w latach 2004 – 2007 wynoszą 100 000 PLN, w tym ze środków własnych 100 000 PLN |
| Monitoring i zarządzanie ochroną środowiska |
| Sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 | Gmina | 2004 | 8 000 | 8 000 |  |  |  | Środki własne | Zadanie obligatoryjne (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) |
| Sporządzenie raportu z wykonania celów i zadań Programu na lata 2004-2005, a następnie 2006-2007 i przedstawienie go Radzie Gminy | Gmina | 2005 2007 | W ramach pracy urzędu | Środki własne | Zadanie obligatoryjne (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) |
| Sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 | Gmina | 2008 | 15 000 |  |  |  |  | Środki własne | Zadanie obligatoryjne (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) |
| Budowa bazy danych o stanie poszczególnych elementów środowiska | Gmina | 2006 | 2 000 |  |  | 2 000 |  | Środki własne |  |
| Wdrożenie normy ISO 14 001 oraz systemu środowiskowego EMAS | Lesaffre bio-corporation sp. z o.o. w Wołczynie | 2005-2007 | 100 000 |  |  |  |  | Środki własne |  |
| Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem | Przedsiębiorstwo Rolne „AGRO-FERM” sp.z o.o. w Wierzbicy Górnej | 2005-2007 | 10 000 |  |  |  |  | Środki własne |  |
| Razem (zadania własne) | 25 000 | 8 000 |  | 2 000 |  |  |
| Koszty całkowite zadań własnych na działanie monitoring i zarządzanie ochroną środowiska w latach 2004 – 2007 wynoszą 10 000 PLN, w tym ze środków własnych 10 000 PLN |
| Ogółem w latach 2004 – 2007 koszty na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska wyniosą: 14 992 382PLN, w tym środki własne 3 468 560 PLN |

ZOPK – Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

UE – Środki Unii Europejskiej

FOGR – Fundusz ochrony gruntów rolnych

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 000 – w tym środki własne

budowa zbiornika na gnojowicę – zadanie koordynowane