- WPROWADZENIE

1.1.Cel przygotowania sprawozdania

Celem ogólnym przygotowania Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011 jest realizacja polityki ekologicznej państwa zgodnie z następującymi zasadami gospodarowania odpadami:

- zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- zapewnienie zgodne z zasadami ochrony środowiska odzysku,

- zapewnienie zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów.

Celem szczegółowym przygotowania Sprawozdania jest ocena postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie i wyciągnięcie wniosków, które powinny być uwzględnione w aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn.

1.2. Podstawa formalno - prawna

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Burmistrz Wołczyna jest zobowiązany do przedkładania Radzie Miejskiej w Wołczynie sprawozdania z realizacji planu co dwa lata.

Szczegółowe doprecyzowanie okresu sprawozdawczego oraz określenie procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zostało ujęte w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw .

Z w/w ustaw wynika, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone Radzie Miejskiej w Wołczynie i Zarządowi Powiatu Kluczborskiego do dnia 31 marca 2007 r. i powinno obejmować okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 został przyjęty przez Radę Miejską w Wołczynie  w dniu 28 września 2005 r. uchwałą nr XXVIII/309/2005 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami  dla Gminy  Wołczyn”.

Wnioski zawarte w Sprawozdaniu powinny być uwzględnione w aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn. Natomiast treść zaktualizowanego planu powinna być zgodna z zapisami nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami z dnia               9 kwietnia 2003r.

1.3. Zakres Sprawozdania

Zakres informacji ujętych w Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn odnosi się do treści przyjętego przez Radę Miejską w Wołczynie Planu i obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy od dnia 28 września 2005r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Sposób przedstawienia informacji w Sprawozdaniu jest zgodny z Wytycznymi oraz wzorem sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami sfinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska.

Zakres informacji w Sprawozdaniu obejmuje:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r. w tym:

  - Rodzaj i ilość powstawania odpadów,

  - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - Rodzaj i ilość odpadów poddawanym poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - Istniejące systemy zbierania odpadów,

  - Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

  - Stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwienia odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - Działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - Działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - Działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,

  - Działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocenę sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

- Ocenę przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami zawęziła zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach. W związku z tym w Sprawozdaniu uwzględniono w szczególności zmiany, jakie zaszły w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, natomiast w mniejszym zakresie zmianami w gospodarowaniu pozostałymi rodzajami odpadów wytworzonych na jej terenie.

- RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW PODDAWANYCH POSZCZEGÓLNYM PROCESOM UNIESZKODLIWIANIA I ODZYSKU

2.1. Ilość i rodzaj odpadów

W Planie gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn rokiem bazowym dla przeprowadzenia analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie był rok 2003. W związku z tym, w Sprawozdaniu uwzględniane są dane historyczne dla roku 2003, 2004, 2005 i 2006.

Ilość odpadów komunalnych zebranych i unieszkodliwionych na terenie gminy Wołczyn ogółem w okresie 2003-2006 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1: Ilość odpadów komunalnych zebranych w latach 2003-2006

| Odpady komunalne | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Opady zebrane | 2 286,0 | 3383,17 | 2258,0 | 2337,0 |
| Odpady wyselekcjonowane | - | 13,79 | 31,80 | 70,00 |
| Ogółem ilość zebranych odpadów | 2286 | 3396,96 | 2289,8 | 2407,01 |
| Odpady komunalne zdeponowane na składowiskach w % | 100 | 99,5% | 98,6% | 97% |
| Osady ściekowe | 115 | 125,0 | 198 | 170,0 |
| Osady składowane | 100% | 100% | - | - |
| Wykorzystane rolnicze | - | - | 100% | 100% |

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie

Z przedstawionych w Tabeli 1 danych wynika, że w roku 2006 nastąpił wzrost ilości zebranych odpadów komunalnych w stosunku do 2005 r. oraz zmniejszenie ilości zebranych odpadów w stosunku do roku 2004.

Wzrost ilości zbieranych odpadów komunalnych na terenie gminy nie jest związany zapewne ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. Przedstawione dane są szacunkowe z uwagi na brak wagi na składowisku w Wierzbicy Górnej i nie mogą być podstawą do prowadzenia analiz dotyczących wytwarzania, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Ilość składowanych osadów ściekowych podana w karcie składowiska za rok 2006 jest               o 50 Mg większa w porównaniu z danymi zawartymi w Zbiorczym zestawieniu danych o wytworzonych komunalnych osadach ściekowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązany sporządzić wytwórca komunalnych osadów ściekowych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie.

W 2003 r. z danych ankietowych przeprowadzonych na potrzeby Planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn wynikało, że w roku 2003 umowy z firmami wywozowymi na odbiór odpadów komunalnych miało podpisanych 1 678 gospodarstw domowych.

Systemem zbiorowej zbiórki odpadów na terenie miasta objęte były wszystkie gospodarstwa domowe. Natomiast na terenach wiejskich na 2 603 gospodarstw domowych 1 296 gospodarstw miało podpisane umowy, co stanowi około 50%

Odbiorem odpadów na terenie gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                         i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wołczynie. Zgodnie z obowiązującym prawem Przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazywania Burmistrzowi Wołczyna informacji o zawartych umowach, których ewidencję prowadzi gmina.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, gmina utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lecz nie jest ona weryfikowana. W związku z tym trudno jest określić procent mieszkańców objętych zbiorowym systemem odbioru odpadów na dzień 3 grudnia 2006r.

Zebrana w 2006r. ilość odpadów komunalnych jest znacząco mniejsza od prognozowanej ilości odpadów w Planie gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn i oszacowanych z wykorzystaniem wskaźników charakterystyki ilościowej i jakościowej w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca gminy w ciągu roku.

W Planie przyjęto, że na terenie gminy Wołczyn, ilość wytworzonych odpadów w roku 2006 wyniesie 4497,32Mg/rok, gdy tymczasem ilość zebranych odpadów w roku 2006 wyniosła                           2407,01Mg. Z uwagi na brak wagi na składowisku odpadów w Wierzbicy nie jest możliwe zweryfikowanie przyjętych w planie gospodarki odpadami wskaźników wytwarzania odpadów na ternie gminy Wołczyn.

Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowisko odpadów w Wierzbicy Górnej.

Informacje o ilościach i rodzajach odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku na terenie gminy Wołczyn w latach 2004 - 2006 uzyskano z karty składowiska odpadów oraz z Sprawozdania o rodzajach i ilościach zebranych odpadów opakowaniowych i przekazanych do odzysku i recyklingu w roku 2004 i 2006.

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Wołczyn w latach 2004-2006

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2004r. | 2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg/rok] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg/rok] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | niesegregowane odpady komunalne | 1887,50 | D5* | 2016,5 | D5* |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 0 | 0 | 6,0 | D5* |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | 6,36 | D5* | 0 | 0 |
| 10 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 21,00 | D5* | 0 | 0 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spoż. | 156,06 | D5* | 162,6 | D5* |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe | 47,4 | D5* | 17,5 | D5* |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu | 3,24 | D5* | 0,6 | D5* |
| 01 04 13 | Odpady powstające przy obróbce i cięciu postaciowej skał | 14,14 | D5* | 0 | 0 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 9,60 | D5* | 0 | 0 |
| 17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki | 7,87 | D5* | 0 | 0 |
| 019 08 05 | Ustabilizowane osady ściekowe | 25,0 | D5* | 160 | D5* |
| 17 05 04 | Odpady ziemia, gleba, kamienie | 5,0 | D5* | 0 | 0 |
| 19 08 01 | Skratki | 0 | 0 | 3,0 | D5* |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 0 | 0 | 11,0 | D5* |
| Razem | 2 183,17 |  | 2 377,2 |  |

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie

*  składowanie

W dalszym ciągu podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów jest składowanie (D5). Nie zanotowano natomiast żadnego postępu w zastosowaniu procesu przekształcania biologicznego (R3, D8) odpadów. Wynika to między innymi z braku kompostowni na terenie województwa opolskiego

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy Wołczyn w latach 2005-2006

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2004 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg/rok] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg/rok] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 15 01 07 | Szkło | 10,340 | R15 * | 51,114 | R15 * |
| 15 01 02 | Tworzywa sztuczne | 3,450 | R15 * | 18, 896 | R15 * |
| Razem | 13,790 |  | 70,010 |  |

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie

* odzysk i recykling

W 2006 r. selektywnie zebrano 70,010 Mg odpadów, co stanowi około 2,9% ilości zebranych odpadów. W stosunku do 2004 r. obserwowana jest w tym zakresie tendencja wzrostowa, jednak postęp jest zbyt wolny i efekty nie odzwierciedlają zakładanych w planie gospodarki odpadami poziomów odzysku.

W latach 2005-2006 nie odnotowano ilości odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowalnych i niebezpiecznych zebranych selektywnie oraz nie zebrano odpadów opakowaniowych w zakresie opakowań z aluminium, papieru i tektury.

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2005

| Kod odpadu | 2004 r. | 2006r. |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 010413 | 14,1 | D5 | 0 | D5 |
| 020304 | 156 | D5 | 162,6 | D5 |
| 200203 | 21 | D5 | 6 | D5 |
| 200301 | 1887,5 | D5 | 2016,5 | D5 |
| 200302 | 6,4 | D5 | 0 | D5 |
| 200303 | 9,6 | D5 | 0 | D5 |
| 190801 | 0 | D5 | 3 | D5 |
| 190802 | 0 | D5 | 11 | D5 |
| Razem | 2 094,6 | D5 | 2199,1 | D5 |

Źródło: Wojewódzka baza danych

Ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym w roku 2003 i w roku 2006 kształtują się następująco:

- 1 870,612  Mg w 2003r.,

- 2 199,1 Mg w 2006r.

Z powyższego zestawienia wynika, że ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym wzrasta. W sektorze gospodarczym, zaznacza się wzrost wytwarzanych odpadów.

- STAN FORMALNO-PRAWNY INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

  - Składowiska odpadów

Zgodnie z zaleceniami ujętymi w wytycznych Ministra Środowiska, poniżej przedstawiono zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz techniczny składowiska odpadów na terenie gminy Wołczyn na dzień 31.12.2006r.

Tabela 5. Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o składowisku |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów w Wierzbicy Górnej (działki 32/35, 32/5) |
| 1.2. | Gmina | Wołczyn |
| 1.3. | Powiat | kluczborski |
| 1.4. | Województwo | opolskie |
| 1.4. | REGON | 000530330 |
| 1.5. | NIP | - |
| 1.6. | Typ składowiska | IN |
| 1.7. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn |
| 1.8. | NIP | 751-10-01-990 |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn |
| 1.10. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn |
| 1.11. | NIP | 751-000-22-37 |
| 1.12. | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje | tak |
| 1.13. | Liczba kwater | 1szt. |
| 1.14. | Liczba kwater eksploatowanych | 1 szt. |
| 1.15. | Liczba kwater zamkniętych | 0 |
| 1.16. | Czy składowisko jest w trakcie budowy | nie |
| 1.17. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem) | Tak |
| 1.18. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji | nie. |
| 1.19. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji | nie |
| 1.20. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | UAN III 8334-12/31/84 z 14.12.1984r. Wojewody Opolskiego |
| 2.2. | Pozwolenie na budowę | UAN IV. 8381-60-6/86 z 12.II.1986 r. Wojewody Opolskiego |
| 2.3. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji skladowiska | ROŚ I- 7623-129/02 z 02.12.2002 r. Starosty Kluczborskiego |
| 2.4. | Decyzja o wykonaniu przelądu ekologicznego na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeni ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach | ROŚ I – 7623/17/3/02 z 11.04.2002 r. Starosty Kluczborskiego |
| 2.5. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art.33 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeni ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, | Starosta Kluczborski w oparciu o przedłożony Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej, Decyzją Nr ROŚ.I – 7623-102/1/03 z dnia 15 grudnia 2003 roku zobowiązał zarządzającego składowiskiem w Wierzbicy Górnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie do dostosowania składowiska do wymogów ustawy o odpadach w tym: otoczyć składowisko pasem zieleni, wyposażyć składowisko w: instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, urządzenia do mycia i dezynfekcji, wagę, ogrodzenie |
| 2.6. | Czy przepisów w/c decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Z decyzji o dostosowaniu składowiska do wymogów ustawy wykonano tylko pas zieleni od strony północnej składowiska, instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. W roku 2003 opracowany został przez firmę ABRYS Technika Spółka z o.o. w Poznaniu, projekt rozbudowy składowiska i wyposażenia go w infrastrukturę wymaganą przepisami ustawy o odpadach. Gmina Wołczyn wsytąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowania przedsięwzięcia objętego w/w projektem ze środków EFRR, lecz nie uzyskała dofinansowania. W związku z tym nie są zrealizowane zadania wyszczególnione w decyzji o dostosowaniu składowiska. Gmina Wołczyn zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia i podjęła decyzję o przystąpieniu do Międzygminnego Związku w ramach którego opady będą wywożone na składowisko w Gotartowie. Gmina Wołczyn przygotowuje wniosek do Starosty Kluczborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska, jednocześnie przystępuje do opracowania projektu rekultywacji składowiska. |
| 2.7. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska | Planowany 2009 r. |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Tak, do roku 2013 |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym prze Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004r.? | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym prze Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005r.? | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym prze Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006r.? | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 54652,50m3 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 52 050,76 m3 |
| 4.4. | Powierzchnia całkowita | 3,15 ha |
| 4.5. | Powierzchnia wykorzystana | 3,0 ha |
| 4.6. | Uuszczelnenie | Brak |
| 4.7. | Drenaż odcieków | Brak |
| 4.8. | Gromadzenie odcieków | Brak |
| 4.9. | Postępowanie z odciekami | Brak |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Tak |
| 4.10. | Pas zieleni | Tylko od strony północnej |
| 4.11. | Ogrodzenie | Ogrodzenie występuje tylko częściowo |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | Tak |
| 4.14. | Waga | Nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Nie |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | Tak – okrywa rekultywacja z gruntu |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Nie |
| 4.1. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej | Wody podziemne, skład i emisja gazu składowiskowego |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska do wymagań składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Tak. Waga – 152 641,30 zł Ogrodzenie terenu składowiska – 172 383,81zł Zieleń ochronna – 57 050,65zł Brodzik dezynfekcyjny – 25 488,80 zł Zbiornik wód odciekowych – 418 573,01zł |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami zarządzającego)? | Tak. Koszt rekultywacji zostanie określony w projekcie rekultywacji składowiska. |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne | Tak |
| 6.2. | Kody odpadów dopuszczonych do składowania na składowisku | 020304,020501,020601,030101,030105,030301,040199, 040222,040299,050702,050799,061399, 70199,070213,070280,070299,080313,101114,101199,120105, 120105,120113,120117,120121,120199,150101,150102,150104, 150105,150106,150107,150203,160112,160119,160122,160199, 16024,160216,168202,170203,170302,170380,190502,190503, 190801,190802,190805,190809,190812,190814,191201,191205, 191209,191212,200101,200102,200108,200111,200136,200139, 200141,200199,200201,200203,200301,200302,200303,200306, 200307,200399 |
| 6.3. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? | Tak. |
| 6.4. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.5. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady | Nie |
| 6.6. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | 2 286,0 Mg |
| 6.7. | Masa odpadów składowania w 2004 r. | 3383,17Mg |
| 6.8. | Masa odpadów składowania w 2005 r. | 2258,0 Mg |
| 6.9. | Masa odpadów składowania w 2006 r. | 2337,0 Mg |

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie

3.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy nie występują instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów.

- STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004-2006

Integralną częścią Planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn jest określony harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres od 2004-2007 zawierający:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

W planie gospodarki odpadami uwzględniono również zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla poprzez uwzględnienie zapisów krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami.

W związku z tym w pierwszej kolejności w Sprawozdaniu z wykonania planu gospodarki dla gminy Wołczyn dokonano oceny wykonania zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami.

W tabelach poniżej przedstawiono zadania przypisane samorządom gminnym w KPGO z terminem realizacji obejmującym lata 2004-2006r. oraz stan ich wykonania w ramach realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn.

Tabela 6. Zestawienia informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt planowny/ poniesiony [tys.PLN] brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami | 2004 | 1)Przyjęcie przez gminę zaproponowanego w Planie systemu gospodarki odpadami | Rada Miejska w Wołczynie Uchwałą Nr XXVIII/309/2005 z dnia 28 września 2005r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn” przyjęła zaproponowany w planie gospodarki odpadami nowy system gospodarki odpadami. | 4/4 |
|  | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2003-2006 | 1) Utworzenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wierzbicy Górnej | Gmina Wołczyn zrezygnowała z realizacji Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wierzbicy Górej i planuje podpisać porozumienie z Międzygminnym Zakładem Gospodarki Odpadami w Gotartowie w gminie Kluczbork. | 7248/0 |
|  |  |  | 2) Opracowanie nowej uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przystosowanej do nowych wymogów prawa z uwzględnieniem wszystkich elementów selektywnej zbiórki odpadów | Rada Miejska w Wołczynie Uchwałą nr XLII/338/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn zobowiązała właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązała przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, określiła częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania (wyrokiem sądu z dnia 20 lutego 2007 roku uchwała jest nieważna. W kwietniu 2007r. będzie przygotowywana kolejna wersja Uchwały). | - |
|  |  |  |  | Burmistrz Wołczyna wydał Zarządzenie Nr 545/2006 z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości stałych, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 69, poz. 2108 z dnia 11.10.2006r. oraz Zarządzenie Nr 611/2006 z dnia 18 września 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 545/2006 z dnia 12.04.2006r. w sprawie zmiany zapisu paragrafu 3 zarządzenia poprzez nadanie brzmienia” Zarządzenie podlega publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Zarządzenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 69 poz. 2106 z dnia 11.10.2006r. |  |
|  |  |  |  | Z wnioskiem do Burmistrza Wołczyna o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odpadów komunalnych wystąpił RMONDIS Opole Sp. z o.o. . który uzyskał pozytywną Decyzję Burmistrza Wołczyna w marcu 2007 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Wołczynie jako gminna jednostka organizacyjna prowadząca na obszarze własnej gminy działalność, nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, ale musi spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. PGKiM spełnia te wymagania. | - |
|  | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2003-2006 | 1) Opracowanie i realizacja programu edukacyjno-promocyjnego z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy | Nie opracowano programu edukacyjno-promocyjnego. Natomiast gmina dofinansuje edukację prowadzoną przez placówki oświatowe ponieważ najlepsze wyniki w dziedzinie edukacji społeczności lokalnej uzyskuje się poprzez edukację dzieci. | 9/0 |
|  |  |  | 2) Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami | Gmina dofinansowuje edukację ekologiczną w placówkach oświatowych. Szkoły organizują imprezy ekologiczne propagujące selektywną zbiórkę odpadów. | 4/6 |
|  | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2003-2006 | 1) Objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy, a w szczególności mieszkańców zabudowy jednorodzinnej | Gmina utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach. Ewidencja jest nie weryfikowana i trudno jest określić czy wszyscy mieszkańcy są objęci zbiorowym systemem zbiórki odpadów. | - |
|  |  |  | 2) Wdrażanie systemu kontroli uczestniczenia w zorganizowanym odbiorze odpadów | j.w | 2/0 |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2003-2006 | 1)Osiągnięcie w roku 2006 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 12%. 2) Zakup i rozmieszczenie na terenie gminy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowlanych | Gmina Wołczyn zrezygnowała z Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach którego planowano budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych. Również po wybudowaniu kompostowni planowano ustawienie w mieście 100 szt. pojemników na odpady biodegradowalne. | - |
|  |  |  | 3) Stworzenie indywidualnego systemu kompostowania odpadów organicznych. Wspieranie rozwoju indywidualnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, zielone) przez odpowiednie akcje władz gminy | Zakłada się, że odpady biodegradowalne są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie. Burmistrz Wołczyna nie dopuścił w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie spalanie odpadów zielonych na które w szczególnych przypadkach zezwala ustawa o odpadach. | - |
|  | Budowa instalacji, które zapewniają odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006r. ok. 1 460tys.Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju | 2003-2006 | Brak zapisu w planie o budowie instalacji | Nie dotyczy |  |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych | 2003-2006 | 1) Objęcie systemem zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (odbiory min. dwa razy do roku ) 2) Uzyskanie 20 % odzysku odpadów wielkogabarytowych | 1) Rada Miejska w Wołczynie uchwaliła w dniu 25 stycznia 2006 r. regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy, w którym określiła następujące wymagania w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych: odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu lub w specjalnych kontenerach, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione, odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym. 2) Burmistrz Wołczyna w Zarządzeniu nr 545/2006z dnia 12.04.2006r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, postawił następujące wymagania: - okresowe odbieranie odpadów wielkogabarytowych (2 razy w roku), zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez odbierającego odpady lub w miarę potrzeby na zlecenie, - transportowanie odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów. 3) Na terenie planowanego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Wierzbicy Górnej planowany był punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych. | - |
|  | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Brak zapisu w planie o budowie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych | Nie dotyczy | - |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | 1)odzysk odpadów remontowo-budowlanych w ilości: w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych. 2) Akcja informacyjna dla firm budowlanych działających na terenie gminu | 1) Rada Miejska w Wołczynie uchwaliła w dniu 25 stycznia 2006r. regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy, w którym określiła następujące wymagania w zakresie zbiórki odpadów remontowo-budowlanych: odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu lub w specjalnych kontenerach, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione, odpady budowlane pochodzące z remontów obiektów powinny być usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwani odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokalu (np. gruz) 2) Na terenie planowanego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Wierzbicy Górnej planowany był punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych. | - |
|  | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Brak zapisu w planie o budowie instalacji do recyklingu odpadów budowlanych | Nie dotyczy | - |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, celem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych |  | 1) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych do poziomu: w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Uruchomienie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w obrębie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie planowanego do rozbudowy składowiska odpadów. Zkup pojemników na odpady niebezpieczne i wymiana zużytych. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych | Z uwagi na zrezygnowanie z budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w tym niebezpiecznych, podjęto działania związane z utworzeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie miasta Wołczyna. Efektem tych działań jest ustawienie w siedzibie PGKiM Spółka z o.o. w Wołczynie przy ul. Rzecznej 3 kontenera na odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. W Wołczynie ustawiono 3 tablice informacyjne o GPZON. Do 31 grudnia 2006r. nie zakupiono pojemników. Działania edukacyjne są prowadzone przez placówki oświatowe. | 17,4/0 |
|  | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006r. | 2003-2006 | Brak zapisów w PGO | Nie dotyczy | - |
|  | Budowa lub modernizacji składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE | 2003-2012 | Brak zapisów w PGO | Nie dotyczy | - |
|  | Inne zadania wyszczególnione w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Popielów |
|  | Likwidacja dzikich składowisk |  | Likwidacja dzikiego składowiska | Zlikwidowano kilka dzikich składowisk we współpracy ze Strażą Miejską w Wołczynie | 25,0/0 |

Źrodło: Urząd Miejski w Wołczynie, KPGO

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006-12-31

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospdarki odpadmi | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminie | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2005-2006 | 1)Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych. 2)Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów w tym: - opakowania z papieru i tektury 48% - opakowania ze szkła 40% - opakowania z tworzyw sztucznych 25% - opakowania ze stali 20% - opakowania z aluminium 40% | Wprowadzenie zbiórki surowców wtórnych systemem workowym 100 % gospodarstw domowych Zbiórka surowców wtórnych: 1. Papier i tektura: - osiągnięty poziom: 0,00 zakładany w planie: 240,44 Mg Szkło: –osiągnięty poziom: 51,114 zakładany w planie: 135,57Mg Tworzywa sztuczne: – osiągnięty poziom: 18,896 zakładany w planie: 43,16Mg Aluminium: – osiągnięty poziom: 0,00zakładany w planie: 4 Mg Stal: - osiągnięty poziom: 0/ zakładany w planie: 7,31Mg | 14,7/2,1 - zakup worków, rok 2006 . |
|  | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2005-2006 | Rozszerzenie segregacji odpadów – zakup pojemników | Na terenie miasta w 15 miejscach i na terenach wiejskich w 15 miejscach ustawione są pojemniki na szkło i plastik. Ponieważ z uwagi na rozdanie worków na terenach wiejskich nie ma potrzeby w niektórych miejscach ustawiania pojemników na plastik. Znacznie wzrosła ilość pojemników na szkło w mieście i na wsiach. Gmina Wołczyn kupiła 45 szt. pojemników do selektywnej zbiórki. PGKiM kupiło pojemniki ze środków własnych . Pojemniki na surowce wtórne opróżniano z częstotliwością zapewniającą swobodne korzystanie z pojemników; przynajmniej raz w miesiącu. Pojemniki są wymieniane sukcesywnie. | 20,0/ 37,4 w tym: pojemniki plastiki-27 szt. 14,8 zł; pojemniki szkło– 18szt. 22,6zł |
|  |  | 2005-2006 | Wprowadzenie zbiórki surowców wtórnych systemem workowym | Selektywną zbiórką systemem workowym objęci są wszyscy mieszkańcy gminy. Zbiórka surowców wtórnych w workach raz w miesiącu wg dostarczonego mieszkańcom harmonogramu. |  |
|  | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2003-2014 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |
|  | Działania informacyjno–edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2005-2006 | Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami | Gmina dofinansowuje edukację ekologiczną w placówkach oświatowych. Szkoły organizują imprezy ekologiczne propagujące selektywną zbiórkę odpadów. | - |
|  | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2003-2014 | Brak zapisów w planie | Nie dotyczy | - |
|  | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 | Brak zapisów w planie | Nie dotyczy | - |

Źrodło: Urząd Miejski  w Wołczynie

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminie | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno – informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw | 2003-2014 | Brak zapisu w planie | - | - |
|  | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Uruchomienie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w obrębie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie planowanego do rozbudowy składowiska odpadów. | Z uwagi na zrezygnowanie z budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w tym niebezpiecznych, podjęto działania związane z utworzeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie miasta Wołczyna. Efektem tych działań jest ustawienie w siedzibie PGKiM Spółka z o.o. w Wołczynie przy ul. Rzecznej 3 kontenera na odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. W Wołczynie ustawiono 3 tablice informacyjne o GPZON. | 8,7/8,7 |
|  | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 2003-2014 | Brak zapisu w planie | Na terenie gminy nie powstała i nie funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. | - |
| Zadania dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ujęte w planie gospodarki odpadami |
|  | Opracowanie szczegółowego harmonogramu usuwania odpadów z azbestu | 2005-2006 | Opracowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem | Zadanie nie wykonane | 0/0 |

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminie | Opis podjętych działań | Koszt [tys.PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpoznanie stanu aktualnego stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych | 2003-2006 | Bark wyszczególnionych zadań w planie | Nie dotyczy | - |
|  | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych o średnich przedsiębiorstw | 2004-2006 | Brak wyszczególnionych zadań w planie | Nie dotyczy | - |
|  | Rekultywacja składowisk | 2003-2014 | Na terenie gminy nie występują składowiska odpadów niebezpiecznych | Nie dotyczy | - |

- OCENA SPOSOBÓW I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatkowanie środków na zadania z zakresu gospodarki odpadami podzielono na cztery następujące grupy:

  - odpady komunalne,

  - odpady opakowaniowe,

  - odpady niebezpieczne,

  - odpady w sektorze gospodarczym

Tabela 10. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie w latach 2004-2006 [tys.PLN] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys.PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 1. | Opracowanie Planu gospodarki odpadami | 8,0 | 8,00 | Środki własne |
| 2. | Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami | 4,0 | 6,16 | Środki własne |
| 3. | Budowa Składowiska Odpadów Stałych wraz z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych (GPZOKiN) w Wierzbicy Górnej | 4 264,24 | 0 | - |
| 4. | Likwidacja dzikich składowisk | 25,00 | 0 | - |
| 5. | Opracowanie i realizacja programu edukacyjno-promocyjnego z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy | 9,00 | 0 | - |
|  | Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia w zorganizowanym odbiorze odpadów | 2,0 | 0 | - |
|  | Razem |  | 14,16 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |
| 1. | Rozszerzenie segregacji odpadów – zakup pojemników | 20,00 | 37,442 | Środki własne |
| 2. | Zakup worków dla zabudowy jednorodzinnej dla segregacji surowców wtórnych | 2,00 | 2,130 | Środki własne |
|  | Razem | 22,0 | 39,572 |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
| 1. | Zakup pojemników na odpady niebezpieczne i wymiana zużytych | 2,00 | 0 |  |
| 2. | Monitoring odzysku i surowców i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – zgodnie z projektem rozporządzenia | 2,0 | 0 |  |
| 3. | Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych | 2,0 | 0 | - |
|  | Razem | 6,0 | 0 |  |
| Przedsięwzięcia w zakresu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym |
| 1. | Brak wyszczególnionych zadań w planie | - | - | - |
|  | Ogółem I, II, III |  | 53,732 |  |

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie

- OCENA SYSTEMU MONITORINGU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, każdy plan gospodarki powinien zawierać system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem jakości i ilości.

W Planie gospodarki odpadami dla Wołczyna zaproponowano zestaw wskaźników stanu gospodarki odpadami. Poniżej przedstawiono wartości wskaźników wynikających ze Sprawozdania z wykonania planu gospodarki odpadami.

Tabela 11. Zestawienie wskaźników realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika dla roku bazowego 2004 r. | Przewidywania wartość wskaźnika na koniec 2006 r. | Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 3 396,96 | 4497,32 | 2407,01 |
| 2. | Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 71% | 100% | 98% |
| 3. | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 3 396,96 | 4 497,32 | 2 407,01 |
| 4. | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 324 | 305 | 167 |
| 5. | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 230 | 305 | 164 |
| 6. | Udział odpadów z sektora odpadów komunalnych składowanych na składowiskach [%] | 99,5% | 88% | 97% |
| 7. | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w [Mg] dopuszczonych do składowania (w stosunku do roku 1995) | 1217,92 | 1217,92 | 1217,92 |
| 8. | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: | 1 089,6 | 1 190,68 | 540,32 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 481,12 | 534,30 | 242,46 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 19,82 | 20,81 | 9,4 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 178,27 | 196,18 | 89,02 |
|  | Opakowania ze szkła | 361,04 | 387,35 | 175,75 |
|  | Opakowania z blachy stalowej | 38,47 | 40,61 | 18,42 |
|  | Opakowania z aluminium | 10,88 | 11,43 | 5,18 |
| 10. | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopochodnych [%] | 0,4% | 9,8% | 2,9% |
| 11. | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne | 3,40 | 18,9 | 8,896 |
|  | - papier i tektura | 0 | 240,0 | 0 |
|  | - szkło | 10,34 | 135,57 | 51,114 |
|  | metale | 0 | 11,3 | 0 |
| 12. | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: |  |  |  |
|  | wielkogabarytowych | - | 55,18 | - |
|  | budowlanych | - | 114,53 | 0 |
|  | niebezpiecznych | - | 6,27 | 0 |
| 13. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | słaby | wysoki | średni |
| 14. | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | 0 | 2 | 0 |

Źródło: Urząd Miejski  w Wołczynie

7. PODSUMOWANIE

W trakcie realizacji pierwszego Planu gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn zaobserwowano poprawę w prowadzeniu gospodarki odpadami w zakresie zbiórki surowców wtórnych. Wdrożono nowy system gospodarki odpadami zaproponowany w Planie, poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach prawa miejscowego. Jednakże w dalszym ciągu istnieje wiele problemów, które należy sukcesywnie rozwiązywać.

- Podstawowym problemem jest składowanie odpadów na składowisku nie spełniającym wymogów przepisów prawa, w szczególności dotyczy to braku wagi na składowisku w Wierzbicy Górnej. Uniemożliwia to określenie prawdziwej ilości składowanych odpadów.

- Występują trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na bardzo rozczłonkowany system zbierania informacji na temat gospodarki odpadami (na podstawie szeregu aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą administracyjną, jak i badań statystycznych przy użyciu różnych metodyk). Zgodnie z ustawą o odpadach źródłem informacji o odpadach powinny być utworzone wojewódzkie bazy danych. Nie zawierają jednak one danych o odpadach komunalnych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. W trakcie tworzenia jest ewidencja zawieranych umów z właścicielami nieruchomości na odbiór odpadów.

- W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi zagrożone jest osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku.

- Istotne zagrożenie stanowią odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, trafiające do odpadów komunalnych. Odpady te powinny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, czyli przez samych mieszkańców.

- Znacząco niższe są wskaźniki wytwarzania odpadów przez mieszkańca gminy i miasta Wołczyn w stosunku  do wskaźników przedstawionych w Planie gospodarki odpadami dla gminy Wołczyn.

8. REKOMENDACJE

- Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Wołczyn i oceny zgodności jej funkcjonowania z Planem gospodarki odpadami,  ważnym zadaniem jest stworzenie własnego systemu monitorowania gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującym prawem w tym:

  - utworzenie, prowadzenie i weryfikacja ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w oparciu o przedłożone przez przedsiębiorstwa wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli umowy na odbieranie odpadów oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

  - utworzenie i prowadzenie bazy danych o ilościach i rodzajach odpadów w oparciu o informacje przekazywane burmistrzowi przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dotyczących: masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy, sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, masy odpadów komunalnych ulegającej biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

  - utworzenie i prowadzenie bazy danych o ilościach i rodzaju odpadów opakowaniowych zebranych przez przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie na odbiór odpadów, rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wydatkach poniesionych na działania wyżej określone,

- W najbliższym czasie na podstawie istniejących przepisów prawnych należy:

  - egzekwować od przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na odbieranie odpadów oraz przez PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie  realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów

  - zwiększyć kontrolę udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- Niezbędne jest zintensyfikowanie prac nad ostatecznym wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, całkowitym wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadami niebezpiecznymi i doprowadzenie do osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku surowców wtórnych oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych.

- Niezbędna jest weryfikacja prognozowanej ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Wołczyn w nowym Planie gospodarki odpadami i wynikająca z niej weryfikacja prognozy ilości odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, niebezpiecznych, biodegradowalnych.

- Niezbędna jest weryfikacja przyjętej w Planie gospodarki odpadami wyjściowej ilości odpadów biodegraadowalnych wytworzonej w roku 1995 na terenie gminy Wołczyn z uwzględnieniem podanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami  2010 informacji, że na statystycznego mieszkańca miasta w 1995 roku przypadało 155kg/rok odpadów biodegradowalnych a na statystycznego mieszkańca wsi przypadało 47 kg/rok odpadów biodegradowalnych.

# Footnotes

Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.

Dz.U.Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r .Nr 63, poz. 441

Dz.U. Nr 46, poz. 333

Dz.U.Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r .Nr 63, poz. 441

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 19, poz. 1595).

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010.

Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008, 2005r.), art. 3. ust.3, art. 8. us.2. pkt.2  art. 9 a ust. 1. art. 9 a  ust. 2