Załącznik nr  1

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Lp | Nazwa programu | Cel programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do końca 2005r. | Źródła finansowania | WYDATKI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | Lata następne |
| 1. | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | Stworzenie warunków integracji mieszkańców | 2004-2006 | 374.477 | 76.562 | środki własne | 97.806 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze Unii Europejskiej | 200.109 |  |  |  |
| 2. | Remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w Wołczynie | Zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego | 2005-2007 | 1.889.854 | 20.740 | środki własne | 2.500 | 279.992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 186.662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze Unii Europejskiej |  | 1.399.960 |  |  |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Wołczyn | 2003-2006 | 3.030.328 | 71.078 | środki własne | 446.013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa | 295.675 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze Unii Europejskiej | 2.217.562 |  |  |  |
| 4. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | Zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie | 2005-2008 | 6.240.920 | 4.270 | środki własne | 200.000 | 150.000 | 755.498 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 100.000 | 503.665 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze Unii Europejskiej |  | 750.000 | 3.777.487487 |  |
| 5. | e-urzad dla mieszkańca Opolszczyzny | Podwyższenie standardów obsługi interesantów | 2004-2006 | 45.439 | 1.829 | środki własne | 43.610 |  |  |  |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałcicach | Zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej na terenie miejscowości | 2004-2008 | 3.399.061 | 50.586 | środki własne | 2.000 | 25.223 | 232.406 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z ANR |  | 244.343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 179.711 | 154.938 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze Unii Europejskiej |  | 1.347.826 | 1.162.028 |  |
| 7. | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | Uzyskanie właściwego rozkładu natężenia oświetlenia na terenie gminy oraz obniżenie opłat eksploatacyjnych | 2004-2012 | 964.433 | 96.433 | środki własne | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 478.000 |
| 8. | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | Zapewnienie braku oddziaływania na środowisko terenów po zamknięciu składowiska | 2003-2010 | 1.434.834 | 45.000 | środki własne | 30.000 | 30.000 | 66.492 | 132.984 |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  |  | 44.328 | 88.656 |
|  |  |  |  |  |  | fundusze Unii Europejskiej |  |  | 332.458 | 664.916 |
| 9. | Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | Uzyskanie terenów inwestycyjnych | 2007-2008 | 2.000.000 | 0 | środki własne |  | 270.000 | 430.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 200.000 | 350.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  | 300.000 | 450.000 |  |
| 10. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości | 2007-2008 | 700.000 | 0 | środki własne |  | 60.000 | 96.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  |  | 64.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 480.000 |  |
| 11. | Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie | Poprawa warunków komunikacji w mieście | 2007-2008 | 250.000 | 0 | środki własne |  | 24.000 | 33.900 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  |  | 22.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 169.500 |  |
| 12. | Modernizacja drogi Krzywiczny-Świniary Wielkie | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w gminie | 2006-2007 | 770.000 | 0 | środki własne | 20.000 | 350.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z FOGR |  | 400.000 |  |  |
| 13. | Budowa cmentarza komunalnego Wołczynie | Pozyskanie nowych miejsc do pochówku na cmentarzu | 1994-2008 | 804.785 | 424.785 | środki własne | 80.000 | 100.000 | 200.000 |  |
| 14. | Adaptacja Sali wiejskiej na cele przedszkola w Wąsicach | Poprawa warunków nauki przedszkolnego szkole Podstawowej przedszkolnego Wąsciach | 2005-2006 | 314.700 | 12.000 | środki własne | 302.700 |  |  |  |
| 15. | Budowa ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej z boiskami sportowymi | Ochrona mienia oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów | 2004-2006 | 128.710 | 8.710 | środki własne | 120.000 |  |  |  |
| 16. | Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach | Stworzenie warunków integracji mieszkańców | 2006-2008 | 315.000 | 0 | środki własne | 15.000 | 22.500 | 22.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 15.000 | 15.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  | 112.500 | 112.500 |  |
| 17. | Przebudowa ul. Młyńskiej w Wąsicach | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu | 2007-2008 | 775.000 | 0 | środki własne |  | 25.000 | 112.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  |  | 75.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 562.500 |  |
| 18. | Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Markotowie Dużym | Uzyskanie dodatkowych lokali dla osób o niskich dochodach i eksmitowanych | 2006-2008 | 415.000 | 0 | środki własne | 15.000 | 100.000 | 100.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 100.000 | 100.000 |  |
| 19. | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | Zapewnienie komunikacji , poprawa bezpieczeństwa | 2007-2008 | 275.000 | 0 | środki własne | 0 | 25.000 | 37.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  |  | 25.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 187.500 |  |
| 20. | Przebudowa ul.Harcerskiej w Wołczynie | Poprawa warunków komunikacji mieszkańców | 2007-2008 | 70.000 | 0 | środki własne |  | 15.000 | 13.750 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 41.250 |  |
| 21. | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymianą stolarki otworowej | Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, poprawa walorów estetycznych | 2005-2007 | 252.100 | 6.100 | środki własne | 79.500 | 166.500 |  |  |
| 22. | Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul.Byczńskiej w Wołczynie | Poprawa komunikacji , zwiększenie miejsc parkingowych | 2005-2007 | 561.914 | 1.914 | środki własne | 25.000 | 80.250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 53.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  | 401.250 |  |  |
| 23. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. w Komorznie | Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu | 2006-2007 | 580.000 | 0 | środki własne | 193.718 | 386.282 |  |  |
| 24. | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały –Jedliska Wąsice | Zapewnienie dostawy wody do celów spożywczych | 2005-2008 | 274.610 | 41.110 | środki własne | 10.000 | 90.000 | 133.500 |  |
| 25. | Adaptacja budynku szkoły w Wierzbicy Dolnej na cele mieszkalne | Pozyskanie dodatkowych mieszkań | 2006-2008 | 365.000 | 0 | środki własne | 15.000 | 100.000 | 75.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  | 100.000 | 75.000 |  |
| 26. | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | Zapewnienie możliwości komunikacji | 2007-2008 | 150.000 | 0 | środki własne |  | 15.000 | 135.000 |  |
| 27. | Przebudowa ul.Przyjaciół w Wołczynie | Poprawa warunków komunikacji | 2007-2008 | 70.000 | 0 | środki własne |  | 15.000 | 13.750 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 41.250 |  |
| 28. | Przebudowa ul. Kołłataja w Wołczynie | Poprawa warunków komunikacji | 2008-2009 | 430.000 | 0 | środki własne |  |  | 34.000 | 59.400 |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  |  |  | 39.600 |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  |  | 297.000 |
| 29. | Przebudowa ul. Dzierżona w Wołczynie | Poprawa warunków komunikacji | 2007-2008 | 325.000 | 0 | środki własne |  | 25.000 | 45.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | środki z budżetu państwa |  |  | 30.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 225.000 |  |
| 30. | Przebudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | Zapewnienie możliwości komunikacji | 2007-2008 | 170.000 | 0 | środki własne |  | 20.000 | 37.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 112.500 |  |
| RAZEM | 27.376.165 | 861.117 |  | 4.541.193 | 8.395.499 | 11817.800 | 1.760.556 |

Jednostka realizująca zadania  :  Urząd Miejski w Wołczynie.