Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady  Miejskiej w Wołczynie

z dnia

# Wydatki  na realizacje zadań i zakupów inwestycyjnych (wydatki majątkowe)

| Lp | Dział | Rozdział | Zadanie | Termin realizacji | Wydatki zrealizo-wane | Plan po zmianach na 2006r | W tym wydatki ze środków własnych gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Urząd Miejski w Wołczynie |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałcicach | 2004-2008 | 50.586 | 2.000 | 2.000 |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap | 2003-2006 | 71.078 | 2.959.250 | 446.013 |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały- Jedliska i Wąsice | 2005-2008 | 41.110 | 10.000 | 10.000 |
| 4. | 010 | 01010 | Przyłączenie budynków zasilanych z wodociągu „Radaczyński” w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociągowej | 2006 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 5. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w Świniarach Małych | 2006-2007 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu do miejscowości Bruny-kolonie Jedrzejowice i Chomącko | 2006-2007 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul. Byczyńskiej w Wołczynie | 2005-2007 | 1.914 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | 600 | 60095 | Remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w Wołczynie | 2005-2007 | 20.740 | 2.500 | 2.500 |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | 2006-2007 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi Krzywiczny- Świniary Wielkie | 2006-2007 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 11. | 700 | 70095 | Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Markotowie | 2006-2008 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12. | 700 | 70095 | Adaptacja budynku szkoły w Wierzbicy Dolnej na cele mieszkalne | 2006-2008 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 13. | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | 1994-2008 | 424.785 | 92.550 | 92.550 |
| 14. | 750 | 75023 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymianą stolarki otworowej | 2005-2007 | 6.100 | 69.500 | 69.500 |
| 15. | 750 | 75095 | „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | 2004-2006 | 1.829 | 49.373 | 49.373 |
| 16. | 754 | 75416 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Wołczynie | 2006 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP | 2006 | 0 | 16.559 | 16.559 |
| 18. | 801 | 80101 | Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie | 2006 | - | 198.921 | 100.000 |
| 19. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komorznie | 2006-2007 | - | 193.718 | 193.718 |
| 20. | 801 | 80103 | Adaptacja sali wiejskiej na cele przedszkola w Wąsicach | 2005-2006 | 12.000 | 292.700 | 292.700 |
| 21. | 801 | 80110 | Dostawa i montaż technologicznego wyposażenia kuchni w gimnazjum | 2006 | - | 111.000 | 111.000 |
| 22. | 801 | 80113 | Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły | 2006 | 0 | 190.000 | 48.000 |
| 23. | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | 2005-2008 | 4.270 | 6.000 | 6.000 |
| 24. | 900 | 90002 | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | 2003-2010 | 45.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25. | 900 | 90095 | Przystanek autobusowy w Ligocie Wołczynskiej | 2006 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 26. | 900 | 90015 | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | 2004-2012 | 96.433 | 130.000 | 130.000 |
| 27. | 921 | 92109 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | 2004-2006 | 76.562 | 297.915 | 97.806 |
| 28. | 921 | 92109 | Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach | 2006-2008 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 29. | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej z boiskami sportowymi | 2004-2006 | 8.710 | 124.400 | 124.400 |
| 30. | 926 | 92601 | Kosze do koszykówki na hale sportowo-widowiskową w Wołczynie | 2006 | 0 | 30.900 | 30.900 |
| Razem wydatki majątkowe 861.117 | 5.034.286 | 2.080.019 |