Protokół Nr 30/2005

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 23 czerwca 2005r.

W posiedzeniu  udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności

(zał. nr 1).

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu komisji

(zał. nr 2).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pan Mały – pytał, dlaczego zostały wstrzymane roboty na drodze w parku do gimnazjum.0

Pan Bar – prosił, o przybliżenie informacji w zakresie wygaśnięcia mandatu radnego Radosława Sroki.

Ad. 3

Realizując porządek posiedzenia p. Olejnik Tomasz – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – w imieniu Burmistrza przedstawił informację na temat bieżących inwestycji prowadzonych na terenie miasta i gminy Wołczyn                                                      (zał. nr 3 )

W wypowiedzi swojej podkreślił, iż:

- gmina zadania inwestycyjne realizuje zgodnie z uchwalonym budżetem gminy oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym tj.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałacicach” – jest to zadanie rzędu 3mln. 400 tys. zł.

- zakupiono projekt budowlany na kwotę 47.857zł,

- złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków strukturalnych UE

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej – II etap”

-     przewidywany koszt tego zadania to kwota ok. 3 mln zł.

- jest opracowana dokumentacja projektowa i studium wykonalności

- złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, gdyż rozpoczęcie przedsięwzięcia  uwarunkowane jest pozyskaniem środków

- „Rozbudowa wraz z modernizacją składowiska odpadów komunalnych w Wierzbica Górna – I etap

- wykonany został projekt budowlany,

- uzyskano pozwolenie budowlane,

- opracowano studium wykonalności,

- złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu ZPORR.

Pan Mały – pytał, kiedy kończy się termin ważności opracowanej dokumentacji dla tego zadania.

Pan Olejnik – stwierdził, iż dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do wysypiska  i rozbudowę składowiska odpadów przedłużona została na dwa lata

W dalszej swojej wypowiedzi przedstawił kolejne zadania inwestycyjne:

- „Budowa gimnazjum z halą sportowo – widowiskową”

- termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec sierpnia br.,

- wstrzymanie robót drogi w parku spowodowane jest tymczasowym przejściem wykonawców na inną inwestycję

- „ Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej”

- w ramach poniesionych wydatków w 2004r. zakupiono projekt budowlany,

- wydatki w 2005r. uwarunkowane są uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych

- „Modernizacja ul. Rzecznej”

- rozpoczęcie inwestycji planowane jest na sierpień br., a zakończenie listopad,

- na dzień dzisiejszy ogłoszony został przetarg, otwarcie ofert będzie 18 lipca br.,

- zadanie to współfinansowane jest ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- „Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie”

- w 2005r. w budżecie gminy nie zaplanowano żadnych wydatków związanych z tą inwestycją,

- jednak w budżecie gminy na 2006r. będzie trzeba przeznaczyć środki na ten cel.

- „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” – Z-ca Burmistrza – stwierdził, iż do zadania przystąpiło ok. 60 gmin, zadanie to polega na zakupie z funduszy unijnych sprzętu komputerowego i oprogramowania, wkład gminy w to przedsięwzięcie jest niewielki.

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach” – p. Olejnik – podkreślił, iż:

- w roku 2005 zostały wstrzymane działania inwestycyjne,

- rozważana jest możliwość sprzedaży przedmiotowego obiektu,

- i zaadaptowanie budynku po zlikwidowanej szkole na świetlicę wiejską

- „Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały – Jedliska i Wąsice

- w 2005r. zaplanowano wydatki w wysokości 13.000zł. na zakup projektu budowlanego,

- w chwili obecnej zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej

- „Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn”

- na dzień dzisiejszy w Wołczynie  i Ligocie Wołczyńskiej modernizacja została zakończona

- 28 czerwca będzie  otwarcie ofert, a następnie wybór wykonawcy modernizacji oświetlenia dróg na terenie wsi.

Pan Mały – pytał, kiedy będzie wykonane oświetlenie w Gierałcicach Małych.

Pan Olejnik – stwierdził, iż oświetlenie będzie wykonane w najbliższym czasie, w trakcie modernizacji oświetlenia

- w Gierałcicach Małych zamontowane zostaną  4 nowe lamy, a  w Wierzbicy Górnej 2 lamy.

- Adaptacja sali wiejskiej na cele przedszkola w Wąsicach”

- została wykonana dokumentacja,

- złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji.

- „Remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej 42 w Wołczynie”

- wniosek o dofinansowanie zadania jest jeszcze nie rozpatrzony.

W dalszej swojej wypowiedzi, podkreślił, iż:

- brak jest środków finansowych na wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wołczynie

- aby uruchomić stołówkę potrzebne jest około 500.000zł.

Z- ca Burmistrza – stwierdził, iż:

- na bieżąco analizowane są wszelkie programy z których możemy pozyskać środki finansowe

- w tym roku zakup wyposażenia i uruchomienie stołówki jest niemożliwe

- w związku z likwidacją jednostek oświatowych będą mniejsze wydatki, może uda się coś wygospodarować i zaplanować w budżecie na 2006r.

Ad. 4

Członkowie przystąpili do opracowania planu pracy Komisji na II półrocze 2005r.

Pan Bar – zaproponował, aby w miesiącu:

- wrześniu - komisja zajęła się analizą sprawozdań finansowych za I półrocze 2005r.

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołczynie i Szkoły Podstawowej w Wąsicach

- październiku – „ przedstawić informację o zasobach rzeczowych i osobowych 
                            z likwidowanych jednostek oświatowych”

-  oraz „Analiza zestawień wyników sprawdzianu w klasie VI szkół

podstawowych i wyników egzaminu gimnazjalnego w 2005r.”

W/w propozycje przyjęte zostały bez uwag, w drodze głosowania - jednogłośnie w obecności 3 radnych.

Ad. 5

Z-ca Burmistrza – zabierając głos stwierdził, iż informację na temat wygaśnięcia mandatu radnego Radosława Sroki przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej na najbliższej sesji.

Pan Bartosiński – poruszył sprawę kładki nad torami kolejowymi łączącą ul. Dworcową 
z ul. Fabryczną

- mieszkańcy ul. Fabrycznej skarżą się na utrudnienia w komunikacji pieszej.

Pan Olejnik – stwierdził, iż:

- obiekt ten usytuowany jest w całości na trenie kolejowym

- brak właściciela kładki, prawdopodobnie kładka została wybudowana przez OZPL „Linopłyt”  w celu skrócenia pracownikom drogi do zakładu, brak jednak dokumentów

- w 2003r. powiadomiliśmy o stanie technicznym kładki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- stwierdzono, że obiekt ten jest w złym stanie i nadaje się do rozbiórki.

Burmistrz – poinformował o prowadzonych pracach przy ekshumacji zwłok w zabytkowej piramidzie w Rożnowie.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie.

# Przewodniczący Komisji

Jan Bar

Protokołowała:

Julita Matelska