Protokół Nr 12/2004

z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 
oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

odbytego w dniu 17 i 19 maja 2004r.

Część I – 17 maja 2004r.

Ad. 1

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności

(zał. nr 1).

Tematykę posiedzenia radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji

(zał. nr 2 ).

Porządek obrad członkowie połączonych Komisji przyjęli bez uwag.

Ad. 2

Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady – poinformował, iż w dniu 26 maja br. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie na terenie Szpitala Powiatowego w Kluczborku.

Ad. 3

Z-ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2003 – 2008

(zał. nr 3 ).

W wypowiedzi swojej poruszył kwestie:

- około 7 maja wpłynęła informacja, że do dnia 19 maja br. można składać wnioski o środki 
z kontraktu wojewódzkiego

- pula środków do dyspozycji województwa to 21 mln. zł., będziemy dążyć aby część tych środków trafiła do budżetu naszej gminy

- aby móc pozyskać środki z kontraktu wojewódzkiego gmina musi posiadać 50 % środków własnych

- dofinansowane mogą być tylko te zadania, które są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w 2004r.

- jedno z zadań na które będziemy starać się o środki z kontraktu to

1) budowa budynku socjalno – kulturalnego w gimnazjum

2) drugie zadanie to budowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Wierzbicy

Górnej

- poinformował, iż otrzymaliśmy promesę 1.040 tys. zł na zadanie pt. budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej wraz z przyłączami.

Pan Olejnik – prosił o naniesienie autopoprawki, gdyż w przedłożonym radnym  projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadanie pt. budowa zaplecza kuchennego świetlicy
w Wierzbicy Górnej wielkość nakładów wynosi 100 tys. zł.

- kosztorys inwestorski wskazuje kwotę 180 tys. zł, w związku z brakiem środków 
w wysokości 80 tys. zł. w 2004r. proponuje się zaplanować tę kwotę w  2005r.

Pan Żebranowicz – pytał o jakie chodzi przyłącza w zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej                w Wierzbicy Górnej.

Pan Olejnik – wyjaśnił, iż:

- jest to I etap budowy sieci kanalizacyjnej finansowanej z SAPARD-u -  przyłącze budynków wielorodzinnych w Wierzbicy Górnej (za torami)

Pan Włos – prosił o informację na temat zadania pod nazwą rozbudowa wysypiska odpadów stałych

- podkreślił, iż  zgodnie z preliminarzem wydatków zadanie to będzie kosztowało  
11.750 tys. zł.

- pytał na jakim etapie wykonana jest sieć wodociągowa w Ligocie Małej.

Pan Olejnik – stwierdził, iż rozpoczęcie rozbudowy wysypiska odpadów przewiduje się na 2005r.

- Program Rozwoju Lokalnego szczegółowo przedstawia plan finansowania projektów przewidzianych do realizacji w latach przyszłych

- na w/w zadanie przewiduje się  środki  ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Funduszu Ochrony Środowiska.

Z-ca Burmistrza – podkreślił, iż:

- założenia finansowania z zewnątrz w Programie Rozwoju Lokalnego są bardzo optymistyczne

- środków własnych na budowę wysypiska zakłada się ok. 10-15%

- zadanie to będzie wpisane w Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, gdyż wyrażamy zgodę, że będzie to składowisko ponadgminne.

Pan Włos – zauważył, iż już wcześniej było wykonane pozwolenie budowlane

- pytał czy nie ma obaw, że pozwolenie to starci ważność.

Z-ca Burmistrza – w wypowiedzi swojej poruszył sprawy:

- firma, która wykonywała dokumentację nie wywiązała się z umownego terminu, wykonanie nastąpiło z 303 dniowym opóźnieniem

- wobec powyższego zostały naliczone kary umowne, kwota ta przekroczyła koszt wykonania dokumentacji

- jako zlecający zadanie, staliśmy na stanowisku wypłaty odsetek z tego tytułu

- Firma powołała nas do sądu

- na dzień dzisiejszy zostało podpisane porozumienie, kwota zapisana w umowie za wykonanie dokumentacji obniżona zostanie o 30%

- nie podpisanie niniejszego porozumienia mogłoby spowodować tzw. miarkowanie kar

- uważa się że obecna sytuacja jest korzystna.

Pan Olejnik – stwierdził, iż sieć wodociągowa wykonana została do granic przysiółka Ligoty Małej, pozostało tylko wykonanie przyłączy do poszczególnych posesji

- na dzień dzisiejszy nie dokonano wszystkich wpłat przez zainteresowane osoby.

Z- ca Burmistrza – zabierając głos podkreślił, iż:

- przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji odbyło się spotkanie

- ustalono, iż budowa wodociągu będzie realizowana przy współudziale mieszkańców Ligoty Małej, tj.: dokonanie wpłaty kwoty 1600 zł. w dwóch ratach

- w momencie uiszczenia wszystkich wpłat wykonane zostaną przyłącza wodociągowe do poszczególnych posesji.

Pan Włos -  podkreślił, iż:

- wnioskowano o ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania dot. modernizacji dróg w Wołczynie w ulicach: Harcerska, Przyjaciół, Kołłątaja, Polna

- w odpowiedzi na niniejszy wniosek Burmistrz stwierdził iż zostanie on uwzględniony 
w WPI na lata 2005 – 2009

- podczas dyskusji na jednym z posiedzeń p. Olejnik stwierdził, że zadanie to nie znajduje się w WPI w związku z brakiem środków finansowych, chyba że w zamian zrezygnujemy 
z innego zadania ujętego w WPI,

- wobec powyższego, pytał dlaczego wprowadzono zadanie jakim jest wysypisko odpadów, na które również nie ma środków w budżecie.

Pan Olejnik – stwierdził, iż:

- po analizie finansowej budżetu gminy wynika nie ma na razie możliwości ujęcia dróg

- ponadto nie ma możliwości w tak krótkim czasie opracować pozwoleń budowlanych tych dróg.

Z-ca Burmistrza – podkreślił, iż:

-    w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujęto zadanie pt. budowa  wysypiska odpadów

stałych, ponieważ posiadamy opracowaną dokumentację budowlaną

- uważa, że sukcesem dla gminy byłoby dokonanie przebudowy ul. Rzecznej

Pani Zabłocka – pytała dlaczego do kontraktu wojewódzkiego wybrane zostało zadanie z Wierzbicy Górnej, tam już są planowane inwestycje

- dlaczego skupiamy się tylko na jednej wsi.

Pani Szozda – w odpowiedzi na powyższe pytanie stwierdziła, dlatego niniejsze propozycje, ponieważ gmina jest w posiadaniu pozwoleń budowlanych na te zadania.

Pan Włos – pytał czy jest możliwość pozyskania środków finansowych pozabudżetowych na budowę dróg: Polna, Harcerska, Kołłątaja, Przyjaciół.

Z- ca Burmistrza  – stwierdził, iż inwestycje drogowe mogą być współfinansowane, ale gmina musi być w posiadaniu pozwoleń budowlanych oraz wkładu własnego.

Pan Włos – uważa, iż pismo Burmistrza w sprawie dróg jest wiążące i przedmiotowe drogi zostaną ujęte w Wieloletnim Planie inwestycyjnym na lata 2003 – 2008.

Członkowie połączonych Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2003 – 2008.

W dalszej kolejności  Pani Skarbnik Gminy – szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na rok 2004

(zał. nr 4 )

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały członkowie połączonych Komisji zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie.

W związku z wyczerpaniem I części porządku obrad Komisji, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Część II posiedzenia z 19 maja 2004r.

Ad. 4

Członkowie połączonych Komisji zgodnie z porządkiem obrad odbyli wizję lokalną  terenu budowy gimnazjum i hali widowiskowo - sportowej

Informacja nt. budowy obiektu sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Wołczynie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Maszkowski – poruszył sprawy:

- wymiany wykładziny w hali widowiskowo-sportowej,

- rozważenia możliwości wykonania zadaszenia tarasu materiałem przepuszczającym światło,

- ma obawy czy poprawki na tarasie dają efekt.

Pan Bartosiński – zwrócił uwagę, iż ponownie na elewacji pojawiły się „wykwity cementowe”.

Pan Włos  - w wypowiedzi swojej stwierdził, iż:

- płyta boiska wg opinii fachowców nie nadaje się do użytku

- została źle zniwelowana i tworzą się zastoiska wodne powodujące wymakanie roślinności

- nie usunięto gruzu z płyty boiska,

- zaproponował, aby Burmistrz na każdej sesji przedstawiał informację na temat  aktualnego stanu  budowy obiektów przy Publicznym Gimnazjum w Wołczynie.

Pan Bartosiński – podkreślił, iż należy rozważyć możliwość wykonaniem ogrodzenia obiektów sportowych ziemnych przy Publicznym Gimnazjum w Wołczynie.

Ad. 5

W dalszej części posiedzenia udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołczyn.

Pani Sekretarz – przedstawiła ogólne zagadnienia dot. ustawy o działalności pożytku publicznego            i wolontariacie, a w szczególności:

- ustawa ta ujęła w całości zasady współpracy organów administracji samorządowej 
     z organizacjami pozarządowymi

- ustawowym wymogiem jest opracowanie rocznego programu współpracy jednostek samorządu

terytorialnego z tymi organizacjami

- publiczne środki finansowe przekazywane organizacjom w formie dotacji w celu prowadzenia ich działalności statutowych do dnia 1.06.br. przekazywane będą na dotychczasowych zasadach

- organizacje ubiegające się o status organizacji pozarządowej muszą zostać zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowniczym,

- stwierdziła, iż tematyka jaka może być ujęta w rocznym programie jest bardzo szeroka,

- w opracowywaniu programu współpracy powinny uczestniczyć osoby zaangażowane w prace organizacji społecznych

- dlatego korzystając z dużego spektrum ludzi Rada powinna dzisiaj powołać zespół w celu opracowania programu współpracy.

Pani Mucha -Wiceprezes Koła Związku Emerytów i Rencistów w Wołczynie – przedstawiła informację na temat działalności statutowej Związku m.in.:

- Związek liczy ok. 170 członków,

- zakres działalności obejmuje: sprawy socjalno-bytowe członków, organizację imprez kulturalnych , reprezentowanie interesów emerytów, wyróżnianie członków, którzy ukończyli 70-ty rok życia,

- co 4 lata Koło Związku Emerytów wybiera  zarząd na ogólnym zebraniu, składający się z 11 osób,

- działalność Związku finansowana jest głównie ze składek płaconych rocznie przez członków 
w wysokości 15 zł. oraz ze środków pozyskiwanych od sponsorów,

- członkowie Związku korzystają z wczasów, turnusów rehabilitacyjnych,  wycieczek                         i pielgrzymek, biorą czynny udział w  akcjach tj.: „Serce dla Wołczyna”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- w okresie świątecznym organizowane są skromne paczki dla najbardziej potrzebujących,

- podkreśliła, iż bardzo dobrze  układa się współpraca z władzami samorządowymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki, lokalnymi szkołami, Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Bankiem Spółdzielczym

- Koło działa bardzo prężnie i nie są mu obce sprawy gminy.

Pan Habrajski - łowczy Koła Łowieckiego „Świt” – stwierdził, iż:

- Koło gospodaruje na 7 tys. ha, w tym 2 tys. ha stanowią lasy , a pozostałe 15 tys.ha to pola,

- głównym celem Koła jest hodowla i ochrona zwierzyny,

- Koło „Świt” współpracuje z młodzieżą szkolną oraz rolnikami.

Pan Włos – w wypowiedzi swojej poruszył sprawy zanikającej populacji zajęcy oraz rozprzestrzenienia się  lisów,

- pytał, czy na naszym terenie pojawiły się bobry i czy są one objęte ochroną.

Pan Habrajski -   wypowiedział się w sprawach    :

- populacja lisów rozpleniła się ciągu 2 ostatnich lat wyniku rozpylanych szczepionek,

- w związku z tym, że lis jest zwierzyną łowną wyznaczony jest termin polowań na niego,

- Koło Łowieckie zakupiło dzikie króliki i  planuje zakup bażantów w celu rozprzestrzenienia ich populacji.

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej reprezentowali pan P. Rewieńko oraz pani A. Litner.

Pani Litener - Hufcowa harcerek  – poinformowała, iż :

- harcerki z Wołczyna należą do hufca  w Kluczborku i stanowią dwie drużyny tzn. jedna drużyna jest w Wołczynie, a druga w Szymonkowie,

- głównym celem działalności hufca harcerek jest nauczenie samodzielności oraz prowadzenie działań  profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i sektom,

- podejmowane są działania w kierunku utworzenia w Wołczynie samodzielnego związku harcerek

- podkreśliła, iż problem stanowią środki finansowe, harcerki pochodzą z ubogich rodzin .

Pan Rewieńko – wypowiedzi poruszył sprawy:

- w Wołczynie działa Związek Drużynowy Harcerstwa ( dwie drużyny harcerzy)

- problemem jest brak harcówki i pomieszczeń magazynowych na sprzęt

- obecnie zbiórki harcerzy odbywają się dwa razy w tygodniu w salkach katechetycznych  oraz 
w plenerze,

- Związek Harcerstwa jest organizacją pożytku publicznego i złożył wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

- zwrócił się do gminy Wołczyn, z prośbą o użyczenia lokalu, dla potrzeb harcerstwa.

Pan R. Matusiak - Prezes Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych – przedstawił informację nt. prac Zarządu:

- Związek zrzesza 614 członków

- Ogrody mieszczą się w trzech kompleksach tj.: przy ulicach: Sienkiewicza, Ogrodowej, Leśnej,

- co 5 lat wybierany jest Zarząd, którego biuro mieści się przy ul. Leśnej w Wołczynie

- podkreślił dobrze układająca się współpracę ze Strażą Miejską i tut. Urzędem.

Pan T. Rudnicki - Prezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – wypowiedział się w sprawie działalności Związku:

- Związek liczy 59 członków, najmłodszy członek ma 78 lat, a najstarszy 94

- organizacja utrzymuje się ze składek członkowskich, które w 50% odprowadzane sa do zarządu głównego

- na zaproszenie władz samorządowych członkowie Związku biorą czynny udział 
w uroczystościach narodowych.

Pan R. Wiszniewski - Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego  – poinformował, iż Fundacja powstała w lutym br., i  w chwili obecnej ubiega się o status organizacji pożytku publicznego

- celem działalności jest propagowanie lokalnego środowiska oraz współpraca z zagranicą.

Pani R. Szeliga -  Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenie Civitas Christiana  – poinformowała, iż:

- celem działalności Stowarzyszenia jest praca na rzecz lokalnego środowiska i jego integracja poprzez organizowanie uroczystości okolicznościowych tj.: dzień matki, dzień niepodległości, rocznica Konstytucji „3 Maja”, oraz  wycieczek związanych z kultem religijnym,

- działalność finansowana jest ze składek członkowskich w wysokości 24 zł. rocznie oraz otrzymywanych dotacji z oddziału wojewódzkiego, ponadto stowarzyszenie zabiega 
o sponsorów,

- Stowarzyszenie skupia 36 osób, spośród których wybierany jest zarząd,

- podjęto działania w kierunku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

Pan S. Libera – przedstawiciel Klubu „Jutrzenka” - poinformował, iż:

- Klub Sportowy organizuje wiele zajęć sportowych ,

- pracami Klubu kieruje Prezes oraz 4 członków,

- środki finansowe pozyskiwane są poprzez sponsorów oraz dotacje z tut. Urzędu .

Pan Czarnowski - przedstawiciel Klubu AA – przedstawił informację w zakresie działalności Klubu:

- grupa AA składa się z 15 osób,

- celem działalności Klubu jest pomoc ludziom uzależnionym, a w szczególności motywacja tych ludzi  i utrzymanie abstynencji

- Klub otrzymuje dotacje z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- organizowane są spotkania grupy Al-Anon.

Pan A. Wojtyszyn – Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego – poinformował, iż:

- w skład Zarządu wchodzi 7 osób,

- działalność finansowana jest ze składek członkowskich oraz środków pozyskanych od sponsorów

- Związek szczególnie zajmuje się organizowaniem zawodów wędkarskich.

Pan W. Antkowiak – przedstawił informację nt. działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych:

- Zrzeszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- Skupia 250 osób zaangażowanych w rozgrywkach sportowych

- głównym celem działalności jest Krzepienie kultury i sportu wśród młodzieży,

- działalność sportowa prowadzona jest  w 7 siedmiu miejscowościach,

- prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół wiejskich w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

- pozyskiwaniem i podziałem środków finansowych zajmuje się Zarząd.

Pan K. Maszkowski - Prezes Stowarzyszenia  Pomocy Rodzinie „Przystań”  - poruszył sprawy:

- Stowarzyszenie działa od czerwca 2000r. i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze

Sądowym,

- wystąpiono z wnioskiem o zarejestrowanie w KRS-ie jako organizacja pożytku publicznego,

- głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej  „Przystań”

dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcjami społecznymi,

- poinformował, również, iż na terenie Gminy Wołczyn od 2003r. działa Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio, które również stara się o status organizacji pożytku publicznego,

-    zaznaczył, iż w/w hospicjum działa jako hospicjum domowe, jego zadaniem jest niesienie

pomocy ludziom śmiertelnie chorym.

Ponadto w wypowiedzi swojej podkreślił, iż

- Rada Miejska na najbliższej sesji winna uchwalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który będzie sprzyjał lokalnym organizacjom

Pani Sekretarz – w wypowiedzi swojej stwierdziła, iż:

- od 1 czerwca br. organizacje, które mają zawarte umowy w zakresie realizacji swoich zadań statutowych będą obowiązywały do końca br.

- natomiast nowe umowy na dofinansowanie działalności organizacji pożytku publicznego będą zawierane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Kwaśnicki

Protokołowała

Julita Matelska

Elżbieta Lech