Protokół  Nr 26/2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście:

- Burmistrz – J. Leszek Wiącek

- Z-ca Burmistrza – Bogusław Adaszyński

- Sekretarz Gminy – Beata Siwak

- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Piotr Kalinowski

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji

(zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli porządek obrad bez zmian jednogłośnie w obecności 5 radnych.

Ad. 2

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Pan Bar – prosił o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyników rekontroli w Szkole Podstawowej w Komorznie,

- prosił o wyjaśnienia w sprawie wycofania się Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej” z realizacji inwestycji  planowanej w Wołczynie.

Ad. 3

Pan Kalinowski – przedstawił informację na temat złożonych wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych

(zał. nr 2).

Pan Bar – zwrócił uwagę na błąd pisarski w przedłożonej informacji dotyczący daty złożenia wniosku o dofinansowanie budowy drogi w Skałągach.

Pan Kalinowski – potwierdził, iż wystąpił błąd pisarski, prosił o naniesienie poprawki winno być 30.12.2008 r.

Pan Bar – pytał, kiedy zostanie rozpoczęta budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do pytania stwierdził, iż:

- na dzień dzisiejszy mamy podpisaną umowę na dofinansowanie, czas realizacji zadania to dwa lata,

- środki zaplanowane w budżecie gminy w bieżącym roku na kanalizacje to kwota 
1 mln zł.

- obecnie zgodnie z wymogami wykonywana jest dokumentacja zadania w wersji elektronicznej oraz aktualizacja kosztorysu, która potrwa kilka dni,

- następnie przystąpimy do ogłoszenia przetargu.

Burmistrz – podkreślił, iż jest to największa inwestycja i największe dofinansowanie,

- wcale niełatwo było uzyskać dofinansowanie na to zadanie,

- wcześniej składając projekt do norweskiego mechanizmu finansowego zakwalifikowaliśmy się na 13 miejsce, a środków starczyło do miejsca dwunastego

- budowa kanalizacji to bardzo duże przedsięwzięcie dla gminy, niezależnie od tej inwestycji złożyliśmy wiele wniosków, z czego kilka uzyskała dofinansowanie,

- w ciągu niespełna 2 lat pozyskaliśmy  prawie 7 mln. zł.

Pan Bar – podkreślił, iż mieszkańcy Skałąg zabiegają o spotkanie z Burmistrzem w sprawie budowy drogi,

- pytał, w jakim czasie będzie budowana droga.

Burmistrz – poinformował, iż:

- rozmawialiśmy o zorganizowaniu spotkania, ale wtedy kiedy będziemy mieli więcej informacji,

- zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w ciągu dwóch lat,

- pozyskane środki unijne na ten projekt możemy wykorzystać do 2010 r.

- również do 2010 roku mamy zagwarantowane dofinansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy części budynku szkoły podstawowej na Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołczynie,

- ul. Ogrodowa jest budowana w standardzie, że powinna przyjąć każdy ruch kołowy, chociaż nie jest powiedziane, że każdy będzie puszczony, inwestycja ta ma być zakończona do końca lipca br.

Pan Mały – podkreślił, iż rok temu też był rozpatrywany temat realizacji inwestycji i ich dofinansowanie, życzeniem wszystkich było, aby nadal udawało się pozyskiwać środki pozabudżetowe, dziś można powiedzieć że życzenia się spełniły.

Burmistrz – stwierdził, iż gmina uczestniczy w 2 edycji programu Moje Boisko Orlik 2012,

- w ramach programu gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 660 tys. zł,

- po wystąpieniu przez gminę z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie budowy obiektów socjalnych, ministerstwo wyraziło zgodę.

Zastępca Burmistrza – zabierając głos stwierdził, iż wcześniejsze dwa lata był zastój 
w pozyskiwaniu środków finansowych,

- w tym roku wykonano budowę drogi wewnętrznej na Osiedlu Młodych w Wołczynie, trwa budowa ul. Ogrodowej,

- wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi w Wąsicach oraz budowę „Orlika”, rozpoczniemy największą inwestycję jaką będzie kanalizacja,

- uważa, że to bardzo duży zakres działań inwestycyjnych – wygospodarowanie środków finansowych i ich rozliczenie.

Informacje na temat realizacji inwestycji i pozyskiwania środków finansowych członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli pozytywnie w obecności 5 radnych.

Ad. 3

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r.

Przewodniczący Komisji zaproponował tematykę :

- w sierpniu – zasady przyznawania i wydatkowania środków finansowych na pomoce

dydaktyczne w szkołach i przedszkolach;

- we wrześniu – rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

- kontrola rozliczeń zużycia paliwa przez samochody eksploatowane 
         w Urzędzie Miejskim;

- w październiku – kontrola wydatków w zakresie delegacji służbowych i ryczałtów

samochodowych w poszczególnych podległych jednostkach

organizacyjnych;

- w listopadzie – kontrola opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych

oraz komórkowych w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach

podległych;

- w grudniu – rozpatrzenie projektu budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.

- opracowanie sprawozdania z działalności Komisji.

W/w propozycje tematyczne przyjęte zostały bez uwag jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.

Ad. 4

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Burmistrz – poinformował, iż:

- o tym że Stowarzyszenie Ojca Pio chce się wycofać z planu budowy hospicjum 
w Wołczynie dowiedział się nieoficjalnie,

- udał się do Sióstr Elżbietanek, okazało się, że nie doszło do porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr w Katowicach,

- prasa zadała pytanie, czy w związku z tą sytuacją zgromadzone do tego czasu środki finansowe zostaną przekazane dla Stowarzyszenia, stwierdził iż nie ma takiej możliwości ponieważ deklaracja była jasna,

- nasuwa się też pytanie co ze środkami zgromadzonymi tytułu przekazywania 1 % podatku,

- obecnie remont jest rozpoczęty, siostry nie wiedzą co teraz zrobić.

Pan Mały – poruszył sprawę drogi prowadzącej do hali sportowo-widowiskowej od Sienkiewicza,

- pytał, czy droga ta jest jeszcze na gwarancji, ponieważ po krótkim czasie użytkowania widać znaczne jej zniszczenie, czy przystosowana jest do ciężkiego tonażu.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, iż droga przystosowana jest do wjazdu autobusów,

- sprawę przekaże do Wydziału Technicznego w celu rozpoznania.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji

Jan Bar

Protokołowała:

Julita Matelska