UMOWA

z dnia ……………. w Wołczynie,

Zawartej pomiędzy:

1) Gminą Wołczyn mającą siedzibę w Urzędzie Miejskim w Wołczynie przy
ul. Dworcowej 1, tel. 077 4-188-340  fax. 077 4-188-344, NIP 751 17 50 349 reprezentowanym przez:

Jana Leszka Wiącka – Burmistrza Gminy Wołczyn,

zwanym w treści umowy  „ Zamawiającym”,

a

…………….

reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

stosowanie do przepisu  art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579), zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołczyn w ramach zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na  terenie Gminy Wołczyn” (przedmiot umowy).

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

  - oferta Wykonawcy;

  - „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wołczyn” wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie NR XXVIII/202/2013, z dnia 27.02.2013  w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wołczyn.''

- Regulamin konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego z dnia Nabór w roku 2018.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z Regulaminem konkursu na  dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – nabór w roku 2018.

§ 2.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie sumę:

- iloczynu całkowitej powierzchni zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych liczonej w metrach kwadratowych, która ustalona zostanie na podstawie dokumentów przedłożonych celem rozliczenia realizacji zadania zgodnie z ust. 5 (w ilości nie większej niż 260 m2) oraz stawki ryczałtowej w wysokości ……. zł/m2 (słownie: ……….za jeden metr kwadratowy), która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT, a wynoszącej w chwili zawarcia umowy 8%.

- iloczynu całkowitej powierzchni zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych liczonej w metrach kwadratowych, która ustalona zostanie na podstawie dokumentów przedłożonych celem rozliczenia realizacji zadania zgodnie z ust. 5  (w ilości nie większej niż 570 m2) oraz stawki ryczałtowej w wysokości ….. zł/m2 (słownie: …………), która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT, a wynoszącej w chwili zawarcia umowy 8%.

- Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość cen jednostkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 do dnia 28.09.2018r.

- Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmują wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość należycie wykonanego przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie 
z postanowieniami ust. 5.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będą:

- karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą 
a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m. in. ilość odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest w m2 oraz wagowo, wraz z ich zestawieniem;

- szczegółowy harmonogram prac;

- zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

- organowi nadzoru budowlanego;

- okręgowemu inspektorowi pracy;

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

- protokoły odbioru spisanym przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Beneficjenta (Gminy) i wykonawcy, zawierającym co najmniej adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów zawierających azbest;

- wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla danej nieruchomości, na których przeprowadzono prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.

- Jeżeli ilości zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych będą większe od wielkości maksymalnych określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający dopuszcza  zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o aneks do niniejszej umowy.  Ryczałtowe ceny jednostkowe usług określone  w ust. 1 pkt 1 i 2 nie ulęgną w takim przypadku zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z postanowieniami ust. 5 
i dokumentów określonych w ust. 5.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie uprawnienia i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu i przeniesienia na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dane do faktury: Nabywca: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn NIP 7511750349, Odbiorca: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

§ 3.

- Wykonawca w ciągu pięciu dni od podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem umowy 
w terminie do dnia 21.09.2018r.

- Strony wspólnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wykaz, o którym mowa 
w ust. 1 może ulec modyfikacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 21.09.2018r.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów rozliczeniowych w terminie do dnia 28.09.2018r.

§ 4.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

§ 5.

- Oprócz przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może także odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy z własnej winy, w ciągu 3 dni liczonych od daty wezwania go przez Zamawiającego;

- Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, w ciągu 3 dni liczonych od daty złożenia pisemnych zastrzeżeń;

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 3 dni;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, stwierdzonego szczegółowym protokołem, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia.

- W razie złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć teren wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 6.

- W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym 
w § 3 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,3% całkowitej wysokości wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 umowy ….. zł (słownie: ………..) za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitej wysokości wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 umowy …… zł (słownie:……..).

- Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Należność wynikająca z naliczenia kar umownych zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.

§ 7.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać                     w drodze negocjacji. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w toku negocjacji w terminie 14 dni, sprawa poddana będzie pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                      dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu z terenu województwa opolskiego.

……………………………			           ……………………………

(ZAMAWIAJĄCY)					       (WYKONAWCA)