Załącznik nr 1												do Uchwały nr III/10/2006

Rady  Miejskiej w Wołczynie

z dnia 28.12.2006r.

# Wydatki  na realizacje zadań i zakupów inwestycyjnych (wydatki majątkowe)

| Lp | Dział | Rozdział | Zadanie | Termin realizacji | Wydatki zrealizo-wane | Plan po zmianach na 2006r | W tym wydatki ze środków własnych gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Urząd Miejski w Wołczynie |
| 1. | 010 | 01010 | Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach | 2006-2007 | 0 | 37.000 | 37.000 |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach | 2003-2008 | 121.664 | 17.713 | 17.713 |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały- Jedliska i Wąsice | 2005-2008 | 41.110 | 10.000 | 10.000 |
| 4. | 010 | 01010 | Przyłączenie budynków zasilanych z wodociągu „Radaczyński” w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociągowej | 2006 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 5. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w Świniarach Małych | 2006-2007 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu do miejscowości Bruny-kolonie Jedrzejowice i Chomącko | 2006-2007 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul. Byczyńskiej w Wołczynie | 2005-2007 | 1.914 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | 600 | 60095 | Remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w Wołczynie | 2005-2007 | 20.740 | 2.500 | 2.500 |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | 2006-2007 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi Krzywiczny- Świniary Wielkie | 2006-2007 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 11. | 700 | 70095 | Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Markotowie | 2006-2008 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12. | 700 | 70095 | Adaptacja budynku szkoły w Wierzbicy Dolnej na cele mieszkalne | 2006-2008 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 13. | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | 1994-2008 | 424.785 | 67.550 | 67.550 |
| 14. | 750 | 75023 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymianą stolarki otworowej | 2005-2006 | 6.100 | 176.500 | 176.500 |
| 15. | 750 | 75023 | Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w Urzędzie Miejskim na biura , w tym biuro obsługi interesanta | 2006-2007 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | 750 | 75022 | Zakup projektora multimedialnego | 2006 | 0 | 4.600 | 4.600 |
| 17. | 750 | 75095 | „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” | 2004-2006 | 1.829 | 25.179 | 25.179 |
| 18. | 754 | 75416 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Wołczynie | 2006 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 19. | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP | 2006 | 0 | 16.559 | 16.559 |
| 20. | 754 | 75412 | Budowa ogrzewania pomieszczeń OSP w Wąsicach | 2006 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 21. | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP | 2006 | 0 | 18.710 | 18.710 |
| 22. | 754 | 75495 | Monitoring miasta Wołczyn | 2006 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 23. | 801 | 80101 | Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie | 2006 | - | 184.163 | 92.158 |
| 24. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komorznie | 2006-2007 | - | 368.718 | 368.718 |
| 25. | 801 | 80103 | Adaptacja sali wiejskiej na cele przedszkola w Wąsicach | 2005-2006 | 12.000 | 297.700 | 297.700 |
| 26. | 801 | 80103 | Budowa Ogrodzenia oddziału przedszkolnego w Wąsicach | 2006 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 27. | 801 | 80110 | Dostawa i montaż technologicznego wyposażenia kuchni w gimnazjum | 2006 | - | 153.000 | 153.000 |
| 28. | 801 | 80113 | Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły | 2006 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 29. | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | 2005-2008 | 4.270 | 6.000 | 6.000 |
| 30. | 900 | 90002 | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | 2003-2010 | 45.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31. | 900 | 90015 | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | 2004-2012 | 96.433 | 130.000 | 130.000 |
| 32. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowościach : Szymonków, ul. Kasztanowa, Markotów Duży, Wałda, Wierzbica Górna, Wąsice ul. Ciemna) | 2006 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 33. | 900 | 90095 | Przystanek autobusowy w Ligocie Wołczynskiej | 2006 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 34. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie źródeł termalnych | 2006-2007 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 35. | 900 | 90095 | Modernizacja parku zabytkowego w Wołczynie | 2006 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 36. | 921 | 92109 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | 2004-2006 | 76.562 | 297.915 | 97.806 |
| 37. | 921 | 92109 | Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach | 2006-2008 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 38. | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej z boiskami sportowymi | 2004-2006 | 8.710 | 124.400 | 124.400 |
| 39. | 926 | 92601 | Kosze do koszykówki na hale sportowo-widowiskową w Wołczynie | 2006 | 0 | 30.900 | 30.900 |
| II. zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Szkoła Podstawowa w Szymonkowie |
| 1. | 801 | 80101 | Zakup zmywarki | 2006 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 2. | 801 | 80101 | Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej | 2006 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| III. zakupy inwestycyjne – jednostka realizujaca – Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej |
| 1. | 801 | 80101 | Zakup zmywarki | 2006 | 0 | 6.531 | 6.531 |
| Razem wydatki majątkowe 861.117 | 2.454.638 | 2.162.524 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Antkowiak