WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2004 – 2009 GMINA WOŁCZYN SIERPIEŃ 2004 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Definicja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

3. Funkcje WPI

4. Regulacje prawne dotyczące WPI

5. Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Wołczyn

6.Etapy i fazy tworzenia WPI

7. Kryteria oceny zadań inwestycyjnych

8. Analiza finansowa gminy Wołczyn

8.1. Analiza zdolności finansowej gminy

8.2. Ocena zdolności kredytowej gminy

8.3. Ustalenie wolnych środków na realizację WPI

Wykaz zadań zgłoszonych do WPI

Wykaz zadań zakwalifikowanych do WPI 2004 - 2009

Tabele

Wykresy

Wieloletni Plan Inwestycyjny

1. Wprowadzenie

Jednym z aspektów realizowanej w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych reformy ustrojowej jest samorządność gmin oraz ich samodzielność finansowa. Gminy zostały wyposażone w dochody, uzyskały własne kompetencje i zadania. Ograniczoność zasobów, jakie pozostają w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz nieograniczone potrzeby społeczności lokalnych tworzą warunki, w których niezbędna jest racjonalna i efektywna gospodarka finansowa. To z kolei wymaga stosowania nowoczesnych metod finansami instrumentów zarządzania finansami z których gminy korzystają, w coraz większym stopniu przypominając sprawnie zarządzane firmy. Jednym z takich instrumentów jest wieloletni plan inwestycyjny.

Każda jednostka samorządu terytorialnego ze względu na pełnione zadania podejmuje się wykonania szeregu inwestycji różniących się charakterem, horyzontem czasowym i wymagających różnych nakładów finansowych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, iż jednocześnie może być realizowanych kilka projektów inwestycyjnych, których liczba jest ograniczona jedynie zasobnością gminy. Celem nadrzędnym nie jest realizacja pojedynczej inwestycji, ale taki dobór przedsięwzięć, aby zapewnić zaspokajanie potrzeb społeczności gminy w warunkach stałego wzrostu. Realizowane zadania nie mają więc konkurencyjnego charakteru. A ponieważ wszystkie korzystają z tych samych, zwykle niewystarczających zasobów, planowanie poszczególnych przedsięwzięć powinno przebiegać w oderwaniu od pozostałych potrzeb i innych zamierzeń inwestycyjnych. Wieloletni plan inwestycyjny umożliwia taki dobór inwestycji, który zapewnia najwyższy poziom globalnych korzyści.

2. Definicja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest rozpisanym na okres kilku lat długoletnim planem całości zamierzeń inwestycyjnych, opracowanym w formie zbiorczych zestawień pojedynczych planowanych przedsięwzięć usystematyzowanych według nadanych im priorytetów, wraz z terminami ich realizacji, oraz wysokością potrzebnych nakładów finansowych z podziałem na poszczególne okresy czasu oraz źródła ich pozyskania.

W ujęciu dynamicznym WPI jest procesem decyzyjnym wyboru strategicznych inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu, takich, aby suma korzyści (finansowe, społeczne, ekologiczne i inne) osiągniętych dzięki ich realizacji była jak największa.

WPI jest zintegrowanym dokumentem zawierającym m.in.:

- prognozę dochodów gminy;

- niezbędną wielkość wydatków operacyjnych;

- obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań;

- przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia;

- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje.

WPI w swojej konstrukcji jest planem o charakterze kroczącym.

Każdego kolejnego roku jest uaktualniany poprzez dokonywanie w nim zmian oraz opracowywanie planu na rok budżetowy nowo objęty programem.

3. Funkcje WPI

Dzięki wdrożeniu wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI) jednostka samorządu terytorialnego zyskuje narzędzie zarządzania swoimi finansami oraz projektami inwestycyjnymi, które w znacznym stopniu może przyczynić się do pobudzania jej rozwoju gospodarczego, sprawniejszego zarządzania oraz wdrażania strategii jej rozwoju. Pełni funkcję informacyjną o kierunkach inwestycji, planowanym terminie ich realizacji, kosztach dla społeczności lokalnej, pracowników administracji oraz inwestorów wyznacznikiem potencjalnym kapitałodawcom, dając im pełny, obecny i przyszły obraz gminy. Jest wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem. Opracowanie i stosowanie w praktyce WPI umożliwia prognozowanie nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania tym samym dyscyplinując politykę finansową.

Kolejna korzyść wynikająca ze stosowania procedury WPI związana jest ze staraniem się gminy o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, gdzie posiadanie takiego dokumentu jest konieczne.

4. Regulacje prawne dotyczące WPI

Przepisy regulujące wieloletnie programy inwestycyjne w obowiązującym systemie prawa polskiego znalazły się dzięki uchwaleniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wprowadzenie tej instytucji prawno-finansowej stanowi istotne novum w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy prawo budżetowe. O wieloletnich programach inwestycyjnych stanowi dział IV – Budżet jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 1 Podstawowe definicje i zasady art. 110 i 124 ust. 1 pkt. 4.

5. Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Wołczyn.

Prace nad opracowaniem WPI rozpoczęto na podstawie Zarządzenia Nr 16 Burmistrza Wołczyna z dnia 30 lipca 2004 r. Powołany został zespół do opracowania WPI w następującym składzie:

- Bogusław Adaszyński   - Zastępca Burmistrza Wołczyna.

- Katarzyna Szozda          - Skarbnik Gminy.

- Tomasz Olejnik              - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

- Leon Chabraszewski   -  Inspektor Wydziału TI – jako Koordynator WPI

Do zadań zespołu należało m.in. opracowanie i przyjęcie procedur tworzenia całego procesu WPI.

6.Etapy i fazy tworzenia WPI

Wszystkie działania związane z tworzeniem WPI podzielono na dwie fazy: organizację procesu WPI oraz jego realizację. Każda z nich dzieli się na poszczególne etapy.

- Faza organizacji

- Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały;

- Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu;

- powołanie komisji do opracowania WPI,

- powołanie Koordynatora WPI,

- powołanie Komisji Koordynacyjnej WPI.

- Spotkanie inicjujące.

- Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz kalendarza całego procesu;

- Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania stosownie do specyfiki gminy;

  - Faza realizacji

    - Zebranie propozycji zadań wnioskowanych do WPI;

    - Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;

    - Wykonanie analizy finansowej gminy:

      - analiza zdolności finansowej,

      - analiza zdolności kredytowej

      - ustalenie wolnych środków na inwestycje;

    - Przydział i zatwierdzenie środków na realizację WPI;

    - Realizacja planowanych zadań WPI.

Z uwagi na to, że przystąpiono do opracowywania drugiego już Planu (poprzedni obejmował lata 2003-2008) pominięto fazę organizacji.

7. Kryteria oceny zadań inwestycyjnych

| I. STAN ZAAWANSOWANIA ZADANIA | waga kryterium 25% |
| --- | --- |

| pomysł | 0 pkt. |
| --- | --- |
| koncepcja | 15 pkt. |
| projekt (kosztorys) | 40 pkt. |
| roboty w toku |  |
| zaawansowanie do 50% | 75 pkt. |
| zaawansowanie ponad 50% | 100 pkt. |

| II POWIĄZANIA Z INNYMI ZADANIAMI | waga kryterium 15% |
| --- | --- |

| brak powiązań | 0 pkt. |
| --- | --- |
| stwierdzone powiązania | 100 pkt. |

| III KONSTRUKCJA FINANSOWA | waga kryterium 30% |
| --- | --- |

| brak współfinansowania ze środków poza budżetowych | 0 pkt. |
| --- | --- |
| współfinansowanie do 25% wartości zadania | 25 pkt. |
| współfinansowanie do 50% wartości zadania | 50 pkt. |
| współfinansowanie ponad 50% wartości zadania | 100 pkt. |

| IV WPŁYW NA PRZYSZŁE BUDŻETY | waga kryterium 5% |
| --- | --- |

| wpływ pozytywny | 100 pkt. |
| --- | --- |
| wpływ neutralny | 50 pkt. |
| wpływ negatywny | 0 pkt. |

| V STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW | waga kryterium 25% |
| --- | --- |

| do 1% mieszkańców gminy | 30 pkt. |
| --- | --- |
| do 5% mieszkańców gminy | 50 pkt. |
| powyżej 5% mieszkańców gminy | 100 pkt. |

8. Analiza finansowa gminy Wołczyn

Ocena aktualnej sytuacji finansowej jest dokonywana głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego, a także poprzez analizę wskaźnikową głównie pod kątem płynności oraz zadłużenia. Analiza pionowa polega na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Bada się przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Celem bieżącej analizy finansowej gminy jest pozyskanie informacji o jej aktualnej sytuacji, wskazanie zagrożeń, określenie kondycji finansowej, określenie kategorii i skali ponoszonego ryzyka oraz stworzenie podstaw do formułowania trendów i analizy zdolności kredytowej.

8.1. Analiza zdolności finansowej gminy

Jednym z etapów opracowania WPI jest analiza zdolności finansowej gminy. Ma ona na celu ustalenie poziomu środków, które w poszczególnych latach realizacji WPI będą mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Cel ten realizowany jest przez:

- wskazanie dopuszczalnego i bezpiecznego poziomu zadłużenia,

- określenie skutków zadłużenia.

Tabela 1. Ocena zdolności finansowej

| Wyszczególnienie | Budżet | Prognoza na lata: (tys.zł) |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Dochody | 18 394 | 18 762 | 19 137 | 19 520 | 19 910 | 20 308 |
| Przychody | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie Dochody i Rozchody | 18 897 | 18 762 | 19 137 | 19 520 | 19 910 | 20 308 |
| Wydatki na obsługe długu(odsetki od zaciągniętego kredytu) | 500 | 485 | 440 | 400 | 360 | 320 |
| Wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 16 412 | 16 692 | 17 100 | 17 527 | 17 965 | 18 414 |
| Łącznie Wydatki bieżące | 16 912 | 17 177 | 17 540 | 17 927 | 18 325 | 18 734 |
| Rozchody | 963 | 963 | 963 | 663 | 663 | 663 |
| Łącznie Wydatki bież. I rozchody | 17 875 | 18 140 | 18 503 | 18 590 | 18 988 | 19 397 |
| Środki na inwestycje | 1 022 | 622 | 634 | 930 | 922 | 911 |

8.2. Ocena zdolności kredytowej gminy

Ocena zdolności kredytowej polega na:

- zbadaniu zdolności gminy do terminowej spłaty długu,

- ustaleniu poziomu łącznych kosztów obsługi zadłużenia,

- określeniu ustawowych oraz wewnętrznych limitów zadłużenia.

- określeniu wpływu wzrostu kasztów zadłużenia na realizację WPI w poszczególnych latach,

- zidentyfikowaniu wpływu obsługi zadłużenia na realizację budżetu w następnych latach.

Ustawowe limity zadłużenia mają w Polsce charakter formalny. Dlatego pożądane jest ustalenie na potrzeby wewnętrzne gminy własnych limitów długu, który byłby odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej gminy oraz jej zdolności do ponoszenia ryzyka zadłużenia.

Tabela 2. Ocena zdolności kredytowej.

| Wyszczególnienie |  | Prognoza na lata: (tys. zł) |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Dochody | 18 394 | 18 762 | 19 137 | 19 520 | 19 910 | 20 308 |
| Dług na koniec roku | 7 887 | 6 924 | 5 961 | 5 299 | 4 636 | 3 973 |
| % długu | 43 | 37 | 31 | 27 | 23 | 20 |
| Próg(60% zadłużenia) | 11 036 | 11 257 | 11 482 | 11 712 | 11 946 | 12 185 |
| Możliwości kredytowe | 3 149 | 4 333 | 5 521 | 6 413 | 7 310 | 8 212 |

8.3 Finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego

Efektem analizy finansowej gminy jest określenie poziomu wolnych środków, jakie będą mogły być wykorzystane na finansowanie inwestycji objętych WPI. Różnica pomiędzy bieżącymi dochodami a bieżącymi wydatkami budżetu, pomniejszona o kwoty związane z obsługą długu, stanowi poziom wolnych środków. Te z kolei są wyznacznikiem skali zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.

Tabela 3. Finansowanie realizacji WPI w latach 2004 – 2009.

| Wyszczególnienie | budżet | Prognoza na lata: (tys. zł) |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Wolne środki | 1 022 | 622 | 379 | 557 | 356 | 149 |
| Kredyt | 0 | 1 202 | 608 | 994 | 897 | 0 |
| RAZEM | 1 022 | 1 824 | 987 | 1 551 | 1 253 | 149 |

Po dokonaniu analizy finansowej stwierdzono konieczność zaciągania kredytów na zadania przyjęte do realizacji w ramach WPI. Wielkość kredytów w poszczególnych latach WPI przedstawiono w tabeli 3. Środki na inwestycje wykazane w tabeli 1 od roku 2006 w części zostaną przeznaczone na obsługę zadłużenia. Przyjęto następujące założenia:

  - okres spłaty kredytu przyjęto na 7 lat,

  - stopa procentowa – 7%

Zadłużenie gminy na koniec każdego roku nie przekroczy progu 60% planowanych na każdy rok dochodów budżetowych.

Wykres nr 1 . Środki finansowe przewidziane do finansowania WPI.

LISTA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO

WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

NA LATA 2004 – 2009

- TI/1/2004	   Budowa tranzytowej sieci kan.san.w Wierzbicy G.z przyłączami

- TI/2/2004	   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałcicach

- TI/3/2004	   Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie

- TI/4/2004	   Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych

- TI/5/2004	   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy G.II etap

- TI/6/2004	   Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w

Wołczynie

- TI/7/2004	      Rozbudowa wysypiska odpadów stałych z Zakład. Przetwarzania

Odpadów

- TI/8/2004	Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie

9.   TI/9/2004      Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej

10. TI/10/2004    Modernizacja drogi Krzywiczyny - Świniary Wielkie

11. TI/11/2004    Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie

12  TI/12/2004    Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała

13  TI/13/2004    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej

14. TI/14/2004    Budowa gimnazjum z halą sportowo-widowiskową w Wołczynie

15. TI/15/2004    Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym

16  TI/16/2004    Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach

17. TI/17/2004    Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym

18. TI/18/2004    Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach

19. TI/19/2004    Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Markotowie Dużym

20. TI/20/2004    Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymianą stolarki

otworowej

21. TI/21/2004    Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie

22. TI/22/2004    Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska i Wąsice

23. TI/23/2004    Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach M.Gierałcicach i Wierzbicy D.

24. TI/24/2004    Budowa drogi - ul. Dzierżona w Wołczynie

25. TI/25/2004    Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie

26. TI/26/2004    Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach

27. OR/27/2004   Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny

28. TI/28/2004    Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn

29. TI/29/2004    Modernizacja ul. Polnej w Wołczynie

30. TI/30/2004    Modernizacja ul. Przyjaciół w Wołczynie

31. TI/31/2004    Modernizacja ul. Harcerskiej w Wołczynie

32. TI/32/2004    Modernizacja ul. Kołłątaja w Wołczynie

33. TI/33/2004    Zagospodarow. terenu oraz dostawa wyposażenia do obiektów gimnazjum

| F - 5 | Zadania przyjęte do WPI wg uzyskanych punktów w trakcie oceny zadań |
| --- | --- |
| L.p. | Symbol i nr zadania | Tytuł zadania | Liczba punktów |
| 1 | TI/1/2004 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej z przyłączami. | 85,00 |
| 2 | TI/2/2004 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałcicach. | 85,00 |
| 3 | TI/5/2004 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej. | 85,00 |
| 4 | TI/33/2004 | Zagospodarowanie terenu oraz dostawa wyposażenia do obiektów gimnazjum | 82,50 |
| 5 | TI/7/2004 | Rozbudowa wysypiska odpadów stałych z Zakładem Przetwarzania Odpadów. | 82,50 |
| 6 | TI/14/2004 | Budowa gimnazjum z halą sportowo-widowiskową w Wołczynie. | 80,00 |
| 7 | TI/9/2004 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | 76,25 |
| 8 | TI/3/2004 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | 75,00 |
| 9 | TI/4/2004 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | 72,50 |
| 10 | TI/21/2004 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | 67,50 |
| 11 | TI/25/2004 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | 65,00 |
| 12 | TI/29/2004 | Modernizacja ul. Polnej w Wołczynie | 62,50 |
| 13 | TI/8/2004 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | 62,50 |
| 14 | TI/12/2004 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn – Ligota Mała | 60,00 |
| 15 | TI/10/2004 | Modernizacja drogi Krzywiczyny – Świniary Wielkie | 57,50 |

| 16 | TI/12/2003 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | 55,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | OR/27/2004 | E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny | 55,00 |
| 18 | TI/6/2004 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | 52,50 |
| 19 | TI/13/2004 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | 51,25 |
| 20 | TI/16/2004 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | 45,00 |
| 21 | TI/15/2004 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | 45,00 |
| 22 | TI/22/2004 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały – Jedliska | 42,50 |
| 23 | TI/31/2004 | Modernizacja ul. Harcerskiej w Wołczynie | 40,00 |
| 24 | TI/19/2004 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | 40,00 |
| 25 | TI/26/2004 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | 40,00 |
| 26 | TI/17/2004 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | 40,00 |
| 27 | TI/18/2004 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówce) w Wąsicach | 40,00 |
| 28 | TI/30/2004 | Modernizacja ul. Przyjaciół w Wołczynie | 40,00 |
| 29 | TI/32/2004 | Modernizacja ul. Kołłątaja w Wołczynie | 40,00 |
| 30 | TI/20/2004 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | 37,50 |
| 31 | TI/23/2004 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | 35,00 |
| 32 | TI/28/2004 | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy | 30,00 |
| 33 | TI/24/2004 | Budowa drogi ul. Dzierżona w Wołczynie | 10,00 |