Wołczyn , dnia 20.08.2010r.

Rada Miejska w Wołczynie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Wykonując postanowienia art. 266 ust.1  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) przedkładam informacje o przebiegu  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010roku.

Informacja została sporządzona w oparciu o  uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010r.

W formie tabelarycznej przedstawiono  wykonanie :

1. dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów gminy,

2. wykaz jednostek , które utworzyły rachunek dochodów własnych wraz informacją o wpływach i wydatkach na tym rachunku.

1.Opis realizacji dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania planu

Dochody

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości: 35.800.501,61 zł zostały zrealizowane w 56% tj. w kwocie: 20.117.142,70 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan – 31.082.301,61 zł,  wykonanie - 17.182.428,49 zł (55%)

- dochody majątkowe: plan- 4.718.200,00 zł wykonanie - 2.934.714,21 zł (62%)

Dochody bieżące:

W działach klasyfikacji budżetowej  : 750,  801, 926 dochody zrealizowane są poniżej 50% planu.

W dziale 750- administracja publiczna spowodowane to jest realizacją § 2700- który dotyczy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników w ramach robót publicznych- dochody te planowane są do realizacji w II półroczu 2010r.

W dziale 801- oświata i wychowanie nie zrealizowano:  dochodów z tytułu dotacji na zadanie „ Radosna Szkoła” oraz środków na finansowanie Programu Comenius.

Dotacja na program Radosna Szkoła- zgodnie z umową podpisaną z wojewodą wpłynęła w miesiącu VII, natomiast środki na program Comenius zostaną przekazane gminie po realizacji i rozliczeniu zadania.

W dziale 926- kultura fizyczna i sport,  zaplanowane dochody dotyczą głównie wpływów z ze sprzedaży biletów wstępu na basen , które  realizowane są w okresie wakacyjnym.

Dochody majątkowe:

Nie zrealizowano dochodów w działach 600 i 926.

W dziale 600- transport i łączność : § 6280- dotyczy dofinansowania zadania, które realizowane będzie w II półroczu tj: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bruny- Komorzno , natomiast § 6330- dotyczy dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania -  Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Przyjaciół w Wołczynie- dofinansowanie wpłynie po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność. W dziale 926- kultura fizyczna i sport- zaplanowano środki z PROW na zadanie : Budowa boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej- zadnie jest w trakcie realizacji- po zakończeniu zostanie złożony wniosek o płatność.

Wydatki

Wydatki zaplanowane w wysokości: 38.003.843,61 zostały zrealizowane w 41% tj. w kwocie: 15.575.189,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące: plan- 28.895.937,61 zł , wykonanie -14.847.124,90 zł ( 51%)

- wydatki majątkowe: plan- 9.107.906,00 zł , wykonanie- 728.064,37 zł (8%)

Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem, przewidziane do realizacji zadania w I półroczu zostały wykonane.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wykonano w 85 % ze względu na realizację  zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Zwrot podatku jest zadaniem zleconym z budżetu państwa – na realizacje zadania w II półroczu gmina otrzyma kolejną dotacje.

W dziale 020- leśnictwo – wykonanie planu urządzenia lasu w Gierałcicach Małych przewidziano na II półrocze.

W dziale 600-transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi gminne- wydatki realizowane będą w II półroczu – dotyczą zadań remontowych- Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Młodych w Wołczynie- 120.000 zł i Remont dróg  przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych OT Opole- 130.000 zł.

W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- nie wydatkowano kwot na ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym.

W dziale 757- obsługa długu publicznego- wykonanie związane jest z terminami zaciągnięcia zaplanowanych na 2010r. kredytów i pożyczek. W I półroczu zaciągnięto ratę pożyczki w wysokości : 38.313,04 zł , pozostałe raty pożyczki: 1.913.186,96 zł i kredyt w wysokości: 500.000 zł zostaną zaciągnięte w II półroczu .

W dziale 801- oświata i wychowanie , rozdziale 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki ponoszone przez Urząd Miejski i jednostki oświatowe zrealizowane zostaną w II półroczu.

W dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85395- pozostała działalność- realizowany jest program w ramach POKL- Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.   . Poszczególne wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska- wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Podpisane są umowy roczne na monitoring składowiska, selektywna zbiórkę odpadów  oraz ponoszone są wydatki na opłatę za wody opadowe .

Wydatki majątkowe wykonano w I półroczu w niewielkim stopniu,  wydatkowano jedynie 8% planu.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych jest zgodnie z zawartymi umowami , które przewidują wydatkowanie kwot za wykonane roboty w II półroczu.

Zadania na które podpisano umowy- w trakcie realizacji:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach,

- Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Przyjaciół w Wołczynie,

- Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia,

- Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejska i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołczynie,

- Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej

Jedyne zadanie inwestycyjne ,  na które  ogłoszono przetarg  II półroczu  ( w m-cu lipcu ) to Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bruny- Komorzno. Zadanie to zostało  przyjęte do realizacji przez Rade Miejska w miesiącu czerwcu 2010r.

Na zadanie realizowane przez Wołczyński Ośrodek Kultury  tj. Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach, również w I półroczu zawarto umowę z wykonawcą.

Realizacja zawartych umów spowoduje wykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych na 2010r .

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w pkt 4 niniejszej informacji.

2. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2010r. wynosi : 4.637.561,91 zł co stanowi 12,95 % planowanych dochodów.

W 2010r. gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.951.500 zł oraz kredyt w wysokości 500.000 zł  , z czego w I półroczu zrealizowano ratę pożyczkę w wysokości: 38.313,04zł , pozostała kwota pożyczki i kredyt zostanie uruchomiony II półroczu.

Obsługa długu w  I półroczu  wyniosła  99.960,11 zł.

W I półroczu udzielono poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w wysokości : 25.500 zł – z terminem do dnia 30.11.2010r.

3. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2010r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 640.996,54 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg ustawowych) wyniosły- 98.317,20 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 529.026,81 zł oraz rozłożono na raty lub odroczono termin płatności podatków  na kwotę: 55.385,50 zł.

Skutki ulg podatkowych według poszczególnych rodzajów  podatków przedstawia poniższa tabela.

| Podatek | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielenia ulg- bez ustawowych | Umorzenia | Rozłożenia na raty, odroczenie ter. płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatek od nieruchomości- osoby prawne | 444.629,47 | 98.317,20 | 499.029,75 | 6.987,00 |
| Podatek leśny- osoby prawne | 0 | 0 | 120,00 | 0 |
| Podatek od środków transportowych- osoby prawne | 4.343,04 | 0 | 1.407,00 | 0 |
| Odsetki – osoby prawne | 0 | 0 | 349,00 | 0 |
| Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne | 148.182,56 | 0 | 18.257,38 | 33.108,50 |
| Podatek rolny- osoby fizyczne | 0 | 0 | 1.743,68 | 2.012,00 |
| Podatek leśny- osoby fizyczne | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne | 43.841,47 | 0 | 2.299,00 | 13.277,00 |
| Odsetki- osoby fizyczne | 0 | 0 | 5.821,00 | 0 |
| Razem | 640.996,54 | 98.317,20 | 529.026,81 | 55.385,50 |

4. Stopień realizacji inwestycji

W I półroczu rozpoczęto większość planowanych na ten rok inwestycji – zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu.

Plan wydatków na poszczególne inwestycje oraz wydatkowane w I półroczu kwoty przedstawiono w części tabelarycznej informacji.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach- w Wierzbicy Górnej rozpoczęto inwestycje w 2009 r., wykonano ok.70% zakresu robót , w Gierałcicach inwestycje  rozpoczęto wiosną  2010r. – zaawansowanie również  w wysokości 70 %- zakończenie robót planowane jest na  15.10.2010r.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruny- Kolonie Jędrzejowie i Chomątko- wydatki (koszty administracyjne inwestycji) zrealizowane zostaną w II półroczu.

3.Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie- zaplanowane wydatki  dotyczą kosztów administracyjnych inwestycji.

4. Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym- wydatki (koszty administracyjne inwestycji) zrealizowane zostaną w II półroczu.

5. Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym- wydatki (koszty administracyjne inwestycji) zrealizowane zostaną w II półroczu.

6. Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Przyjaciół w Wołczynie- zadanie zakończono w m-cu VII – przebudowano dwie ulice o długości ok. 40 m każda - z placem manewrowym- nawierzchnia asfaltowa , chodniki z kostki, wykonano odwodnienie.

7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bruny-Komorzno- ogłoszono przetarg na wykonawcę.

8. Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymiana stolarki otworowej- zapłacono po postępowaniu sądowym-  za wykonane w 2008r. roboty budowlane.

9. Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej- przygotowano dokumentacje projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich.

10. Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- wydatki na rekultywacje techniczną  wysypiska- planowane do wykonania w II półroczu.

11. Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy- podpisano umowę – termin wykonania robót budowlanych- 31.10.2010r.

12. Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- wydatki (koszty administracyjne inwestycji) zrealizowane zostaną w II półroczu.

13.Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach- inwestycja w toku- odremontowano zaplecze ( szatnie ) dla piłkarzy , trwa budowa zaplecza kuchennego i sanitarnego- planowane zakończenie robót budowlanych- 30.09.2010r.

14. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołczynie – roboty budowlane trwają , wykonano remont dachu z dociepleniem,  planowane zakończenie –31.08.2010r.

15. Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej- inwestycja w toku , wybudowano budynek gospodarczy z przyłączami- trwa budowa trybun i ogrodzenia- planowane zakończenie- 10.08.2010r.