Informacja o realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych (wydatków  majątkowych )

za I półrocze 2006r.

| Lp | Dział | Rozdział | Zadanie | Plan na 2006 rok | Wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Urząd Miejski w Wołczynie |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałcicach- | 2.000 | 0 | - |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap | 2.959.250 | 2.440,00 | - |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały- Jedliska i Wąsie- Zadanie składa się z dwóch części. Część związana z wykonaniem przyłączy w Wąsicach została wykonana w 2005r. > Plan 2006r. dotyczy budowy sieci i przyłączy wodociągowych w Jedliskach . Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie projektu budowlanego. Zakupiony projekt budowlany został przedłożony do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym. Jednocześnie złożono wniosek o udzielenie pozwolenia budowlanego dla tego przedsięwzięcia . | 10.000 | 74,25 | 0,7 |
| 4. | 010 | 01010 | Przyłączenie budynków zasilanych z wodociągu „Radaczyński” w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociągowej- Zlecono dokumentacje techniczna dla inwestycji . | 52.000 | 0 | - |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul. Byczyńskiej w Wołczynie- Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. | 30.000 | 1.438,49 | 4,8 |
| 6. | 600 | 60095 | Remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w Wołczynie | 2.500 | 0 | 0 |
| 7. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi Krzywiczny- Świniary Wielkie- Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego | 20.000 | 7.236,15 | 36,2 |
| 8. | 700 | 70095 | Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Markotowie- Zlecono wykonanie dokumentacji. | 15.000 | 0 | - |
| 9. | 700 | 70095 | Adaptacja budynku szkoły w Wierzbicy Dolnej na cele mieszkalne- Zlecono wykonanie dokumentacji. | 15.000 | 0 | - |
| 10. | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie- Zadanie wieloletnie. W tym roku zaplanowano wykonanie zjazdu z drogi powiatowej , miejsc parkingowych, część alei głównej – do krzyża oraz jednej alejki bocznej. Na ten zakres opracowano i sfinansowano dokumentacje budowlaną i kosztorysową. Wartość kosztorysowa przewyższa jednak kwotę jaka przeznaczono w budżecie na ten cel- konieczne jest zwiększenie środków na zadanie. | 80.000 | 1.500,00 | 1,9 |
| 11. | 750 | 75023 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymianą stolarki otworowej- W roku bieżącym zaplanowano wymianę stolarki okiennej . Realizacja zadania przewidziana jest na sierpień. | 79.500 | 152,01 | 0,2 |
| 12. | 750 | 75095 | „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”- Zmodernizowano siec i dostarczono sprzęt komputerowy. | 49.373 | 24.850,16 | 50,3 |
| 13. | 754 | 75416 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Wołczynie- Zakupiono samochód w lipcu 2006r. | 50.000 | 0 | - |
| 14. | 801 | 80101 | Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie. Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Wraz z pokryciem wymianie podlega system odprowadzania wód opadowych z połaci oraz instalacja odgromowa. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2006 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zawarto umowę o roboty budowlane z wykonawca – planowany termin zakończenia 15.09.2006r. | 198.921 | 1.220,00 | 0,6 |
| 15. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornie- Zadanie wieloletnie podzielono na etapy. Etap1- Modernizacja kotłowni i wymiana kotła c.o. , Etap 2- Wymiana stolarki okiennej cz.1 i 2, Etap 3- Wymiana instalacji c.o., Etap 4- Ocieplanie ścian obiektu oraz stropu ostatniej kondycji. W tym roku planuje się wykonać etap 1 oraz etap 2 cz.1. Rozpoczęcie robót nastąpi w II pół.2006r. | 193.718 | 14.518,00 | 7,5 |
| 16 | 801 | 80103 | Adaptacja sali wiejskiej na cele przedszkola w Wąsicach- Zamówienie obejmuje roboty budowlane w efekcie których gmina uzyska pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć przedszkolnych . W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę o roboty budowlane. Termin umowny zakończenia robót ustalono na 31.10.2006r. | 302.700 | 762,01 | 0,3 |
| 17. | 801 | 80110 | Dostawa i montaż technologicznego wyposażenia kuchni w gimnazjum- Trawa procedura wyłonienia wykonawcy zadania- planowany termin realizacji- wrzesień 2006. | 111.000 | 0 | - |
| 18. | 801 | 80113 | Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły. | 48.000 | 0 | - |
| 19. | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie- Zlecono opracowanie dokumentacji. | 200.000 | 0 | - |
| 20. | 900 | 90002 | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- zadnie zrealizowano w lipcu 2006r. | 30.000 | 0 | - |
| 21. | 900 | 90015 | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | 130.000 | 64.071,72 | 49,3 |
| 22. | 900 | 90095 | Przystanek autobusowy w Ligocie Wołczyńskiej | 5.000 | 0 | - |
| 23. | 921 | 92109 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej- zadanie zakończono w czerwcu , w tym roku wykonano prace wykończeniowe, przyłącza wod.-kan., energetyczne oraz wyposażono obiekt w sprzęt kuchenny. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. | 297.915 | 296.620,28 |  |
| 24. | 921 | 92109 | Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach- Zadanie wieloletnie. Zaplecze socjalne składać się będzie z części sanitarnej oraz kuchennej . W 2006r. planuje się zakup kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zadania oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego. Poniesiono już wydatek związany z oprogramowaniem inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz zakupem mapek geodezyjnych do celów projektowych. Zakończenie zadania wg umowy o prace projektowe nastąpi do 30.10.2006r. realizacja budowy nastąpi w latach następnych | 15.000 | 1.473,80 | 9,8 |
| 25. | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej z boiskami sportowymi- Zadanie w trakcie realizacji . Zamówienie obejmuje ogrodzenie obiektów sportowych z paneli ogrodzeniowych , montaż 3 bram rozwieralnych , 2 furtki oraz 2 piłkochwyty o wym. 30mx4m. Termin zakończenia zadania przewidziano na koniec sierpnia. | 120.000 | 1.220,00 | 1,0 |
| 26. | 926 | 92601 | Kosze do koszykówki na hale sportowo-widowiskową w Wołczynie | 50.000 | 0 | - |
| II. zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Przedszkole Publiczne w Wołczynie |
| 1 | 801 | 80104 | Wyposażenie kuchni- wyparzacz | 5.000 | 0 | - |
| WYDATKI RAZEM | 5.071.877 | 417.576,87 | 8,2 |